ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2018 року № 908)

### Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 1200000 Департамент житлово-комунального господарства Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника) 2. 1210000 Департамент житлово-комунального господарства Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника) 3. 12 1 7310 0443 Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства (КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми) 4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

(грн)

| Затверджено у паспорті бюджетної програми |  |  | Касові видатки (надані кредити) |  |  | Відхилення |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | 1 484 417 | 1 484 417 |  | 1 154 147,89 | 1 154 147,89 |  | -330 269,11 | -330 269,11 |

| 5. Напрями використання бюджетних коштів: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (грн) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Затверджено у паспорті бюджетної програми |  |  | Касові видатки (надані кредити) |  |  | Відхилення |  |  |
|  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Забезпечення реконструкції об’єктів |  | 1 477 417 | 1 477 417 |  | 1 154 147,89 | 1 154 147,89 |  | -323 269,11 | -323 269,11 |
| 2 | Забезпечення будівництва об’єктів |  | 7000 | 7000 |  |  |  |  | -7000 | -7000 |
|  | Усього |  | 1 484 417 | 1 484 417 |  | 1 154 147,89 | 1 154 147,89 |  | -330 269,11 | -330 269,11 |
| Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зміни в законодавстві призвели до подовження термінів оформлення документів на початок робіт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (грн) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Найменування місцевої/регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми |  |  | Касові видатки (надані кредити) |  |  | Відхилення |  |  |  |
|  | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста Горішні Плавні на 2018 рік |  | 1 484 417 | 1 484 417 |  | 1 154 147,89 | 1 154 147,89 |  | -330 269,11 | -330 269,11 |  |
| Усього |  | 1 484 417 | 1 484 417 |  | 1 154 147,89 | 1 154 147,89 |  | -330 269,11 | -330 269,11 |  |
| Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зміни в законодавстві призвели до подовження термінів оформлення документів на початок робіт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми |  |  | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів) |  |  |  |  | Відхилення |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 | 12 | 13 |  |
| 1 | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість об’єктів, які планується реконструювати | од | Рішення 31 сесії 7 скликання Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області від 23.01.2017 року «Про затвердження Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста Горішні Плавні на 2018 рік " (зі змінами). |  | 11 | 11 |  | 7 | 7 |  |  | -4 |  | -4 |  |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зміни в законодавстві призвели до подовження термінів оформлення документів на початок робіт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на реконструкцію одного об’єкта | грн |  |  | 134 310,64 | 134 310,64 |  | 164 878,27 | 164 878,27 |  | 80 817,3 |  |  | 80817,3 |  |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зміни в законодавстві призвели до подовження термінів оформлення документів на початок робіт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість об’єктів, які планується побудувати | од | Рішення 31 сесії 7 скликання Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області від 23.01.2017 року «Про затвердження Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста Горішні Плавні на 2018 рік " (зі змінами). |  | 1 | 1 |  | - |  | - |  | -1 |  |  | -1 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зміни в законодавстві призвели до подовження термінів оформлення документів на початок робіт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на будівництво одного об’єкта | грн |  |  | 7000 | 7000 |  |  |  |  |  | -7000 |  |  | -7000 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зміни в законодавстві призвели до подовження термінів оформлення документів на початок робіт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зміни в законодавстві призвели до подовження термінів оформлення документів на початок робіт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аналіз стану виконання результативних показників |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів | ______________________ (підпис) |  | П.Б. Василюк . (ініціали та прізвище) |
| --- | --- | --- | --- |
| Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів | ______________________ (підпис) |  | О.М.Зайцева . (ініціали та прізвище) |