УКРАЇНА

ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(Тринадцята сесія сьомого скликання)

РІШЕННЯ

Від 12 липня 2016 р.

Про внесення змін до Програми

охорони довкілля, раціонального

використання природних ресурсів

та забезпечення екологічної безпеки в

місті Комсомольську на 2016-2020 роки

На виконання власних повноважень, зазначених в статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись Законом України «Про охорону навколишнього природного середовища» та враховуючи пропозиції постійної комісії з питань промисловості, житлово-комунального господарства, транспорту, зв’язку та екології (протокол №10 від 05.07.2016р.), Горішньоплавнівська міська рада Полтавської області

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести зміни до Програми охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки в місті Комсомольську на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням шостої сесії Комсомольської міської ради Полтавської області сьомого скликання від 16 лютого 2016 року шляхом заміни у назві та по тексту слова «Комсомольськ» на «Горішні Плавні».

2. Внести зміни до додатку 2 «Програми охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки в місті Горішні Плавні на 2016-2020 роки», виклавши його у новій редакції  (додаток).

3. Вважати таким, що втратив чинність, додаток 2 до рішення дванадцятої  сесії Комсомольської міської ради Полтавської області сьомого скликання від 21 червня 2016 року «Про затвердження Програми охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки в місті Комсомольську на 2016-2020 роки».

Міський голова 			(підписано)			Д.Г. Биков

Додаток

до рішення 13 сесії

Горішньоплавнівської

міської ради

сьомого скликання

від 12 липня 2016 року

Перелік заходів, що будуть фінансуватись в 2016 році за рахунок коштів

фонду охорони навколишнього природного середовища

| Найменування заходу | Оди-ниця виміру | Обсяг робіт |  | Фінансування у 2016 році, грн |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Відпо-відальні виконавці |  |  | КЕКВ | Затвер-джено видатки | Внесено змін, +/- |  | Всього видатків із врахуванням змін |
| КФК 240601 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Модернізація поста спостередження за забрудненням атмосферного повітря з наданням інформації на центральну диспетчерську службу (придбання установки) | шт | 1 |  | ДЖКГ |  |  | 3110 | 12 000 | - |  | 12 000 |
| 2. Паспортизація зливової каналізації міста | шт | 1 |  | КП «СпецЕко» |  |  | 3210 | 300 000 | - |  | 300 000 |
| 3. Відновлення сприятливого санітарного стану та укріплення берегової ділянки Дніпродзержинського водосховища в районі зони відпочинку вздовж вул.Набережної від рятувальної станції до човнового причалу в м. Комсомольську Полтавської області (проект) | шт | 1 |  | ДЖКГ |  |  | 3132 | 70 000 | - |  | 70 000 |
| 4. Роботи з впровадження проекту «Відновлення сприятливого санітарного стану та укріплення берегової ділянки Дніпродзержинського водосховища в районі зони відпочинку вздовж набережної від рятувальної станції до човнового причалу в м. Комсомольську Полтавської області» – (капітальний ремонт водного об’єкту). | шт | 1 |  | ДЖКГ |  |  | 3132 | 1 495 000 | - |  | 1 495 000 |
| 5. Відновлення сприятливого гідрологічного режиму на ділянці Дніпродзержинського водосховища в районі зони відпочинку вздовж вул. Набережної від рятувальної станції до човнового причалу в м. Комсомольську Полтавської області (проект) | шт | 1 |  | ДЖКГ |  |  | 3132 | 70 000 | - |  | 70 000 |
| 6. Роботи з впровадження проекту «Відновлення сприятливого гідрологічного режиму на ділянці Дніпродзержинського водосховища в районі зони відпочинку вздовж набережної від рятувальної станції до човнового причалу в м. Комсомольську Полтавської області» – (капітальний ремонт водного об’єкту). | шт | 1 |  | ДЖКГ |  |  | 3132 | 1 495 000 | - |  | 1 495 000 |
| 7. Інженерно-геологічні вишукування на ділянці Дніпродзержинського водосховища в районі зони відпочинку вздовж вул.Набережної від рятувальної станції до човнового причалу в м. Комсомольську Полтавської області | шт | 1 |  | ДЖКГ |  |  | 2281 | 49 000 | - |  | 49 000 |
| 8. Виконання топографо-геодезичних робіт до проекту «Відновлення сприятливого санітарного стану та укріплення берегової ділянки Дніпродзержинського водосховища в районі зони відпочинку вздовж набережної від рятувальної станції до човнового причалу в м.Комсомольську Полтавської області» | шт | 1 |  | ДЖКГ |  |  | 2281 | 30 000 | - |  | 30 000 |
| 9. Берегоукріплення річки Дніпро (проект) | шт | 1 |  | ДЖКГ |  |  | 3132 | 300 000 | - |  | 300 000 |
| 10. Виконання робіт по проекту «Благоустрій паркового озера в місті Комсомольську. Укріплення берегів.» | п.м. | 75 |  | ДЖКГ |  |  | 3132 | 1 000 000 | - |  | 1 000 000 |
| 11. Корегування проекту «Благоустрій паркового озера в місті Комсомольську. Укріплення берегів.» | п.м. | 25 |  | ДЖКГ |  |  | 3132 | 0 | + 20 000 |  | 20 000 |
| 12. Біологічний метод очищення водойм (підселення водорості хлорелла) | кг | 60 |  | ДЖКГ |  |  | 2210 | 60 000 | - |  | 60 000 |
| 13. Розчищення озера Онуфріївське (проект) | шт | 1 |  | ДЖКГ |  |  | 3132 | 100 000 | - 100 000 |  | 0 |
| 14. Наукове дослідження стану озера Онуфріївське | шт | 1 |  | ДЖКГ |  |  | 2281 | 0 | + 20 000 |  | 20 000 |
| 15. Проведення мониторингу роботи водоочисних та водозабірних споруд з визначенням гідробіологічних та біохімічних умов існування джерела водопостачання – протоки «Річище» та можливості покращення водообміну вихідної води в цьому джерелі | шт | 1 |  | ВУВКГ |  |  | 2610 | 170 000 | - |  | 170 000 |
| 16. Реконструкція перекриття грабельного відділення каналізаційної насосної станції 1-Б | шт м² | 1 72,8 |  | ВУВКГ |  |  | 3210 | 500 000 | - |  | 500 000 |
| 17. Придбання роторного компресора в шумопоглинальному корпусі із шафою керування з використанням частотного перетворювача в комплекті з кабельною продукцією | шт | 1 |  | ВУВКГ |  |  | 3210 | 1 000 000 | + 1 100 000 |  | 2 100 000 |
| 18. Реконструкція самопливного каналізаційного колектора від будинку №89 пр.Героїв Дніпра до будинку №67 пр.Героїв Дніпра м.Горішні Плавні Полтавської області | п.м. | 130 |  | ВУВКГ |  |  | 3210 | 0 | + 500 000 |  | 500 000 |
| 19. Благоустрій водойм (прибирання Паркового озера та місць відпочинку населення на воді, очищення акваторії від сміття, очищення піску, створення лунок для риби) | м² | 278 |  | КП «Озеле-нення» |  |  | 2610 | 235 751 | - |  | 235 751 |
|  | га | 9,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | урни | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | лунки | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. Придбання обладнання для збору відходів 20.1 - урни | шт | 100 |  | КП «СпецЕко» |  |  | 2610 | 80 000 | - |  | 80 000 |
|  | шт | 50 |  | КЖЕП №1 |  |  | 2610 | 40 000 | - |  | 40 000 |
|  | шт | 20 |  | КЖЕП№5 |  |  | 2610 | 16 000 | - |  | 16 000 |
| 20.2 - контейнери 120л | шт | 30 |  | КЖЕП№4 |  |  | 2610 | 18 000 | - |  | 18 000 |
| 20.3 – контейнери 240 л | шт | 15 |  | КЖЕП№1 |  |  | 2610 | 12 000 | - |  | 12 000 |
|  | шт | 10 |  | КЖЕП №2 |  |  | 2610 | 8 000 | - |  | 8 000 |
|  | шт | 25 |  | КЖЕП№3 |  |  | 2610 | 20 000 | - |  | 20 000 |
|  | шт | 50 |  | КЖЕП№4 |  |  | 2610 | 40 000 | - |  | 40 000 |
|  | шт | 40 |  | КЖЕП№5 |  |  | 2610 | 32 000 | - |  | 32 000 |
| 20.4 – контейнери 1,1 м³ | шт | 30 |  | КП «СпецЕко» |  |  | 3210 | 199 000 | - |  | 199 000 |
| 20.5 – контейнери 7 м³ | шт | 20 |  | КП «СпецЕко» |  |  | 3210 | 330 000 | - |  | 330 000 |
| 21. Розробка проекту «Реконструкція існуючого звалища твердих побутових відходів з облаштуванням сортувальної лінії» (з проходженням експертизи) | шт | 1 |  | ДЖКГ |  |  | 3142 | 609 992 | - |  | 609 992 |
| 22. Містобудівний розрахунок до проекту «Реконструкція існуючого звалища твердих побутових відходів з облаштуванням сортувальної лінії» | шт | 1 |  | ДЖКГ |  |  | 2281 | 15 000 | - |  | 15 000 |
| 23. Інженерно-геологічні вишукування майданчика під реконструкцію існуючого звалища по об'єкту "Реконструкції звалища твердих побутових відходів" | шт | 1 |  | ДЖКГ |  |  | 2281 | 41 100 | - |  | 41 100 |
| 24. Ведення земельного кадастру – виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), яка розташована по вул.Будівельників, 59 в м.Комсомольськ, Полтавської області. | шт. | 1 |  | ДЖКГ |  |  | 2281 | 13 000 | - |  | 13 000 |
| 25. Реконструкція існуючого звалища твердих побутових відходів з облаштуванням сортувальної лінії | шт | 1 |  | ДЖКГ |  |  | 3142 | 40 014 819 | - 2 016 181 |  | 37 998 368 |
| 26. Забезпечення екологічно безпечного збирання відходів: 26.1 Збирання відходів на території міста (вулиці Конституції, Першопрохідців, Миру, Строни, Портова, Молодіжна, Добровольського, проспект Героїв Дніпра; окремих територій біля бази АТП, біля паркового озера, від яхт-клубу до ТОВ «Ворскла-Сталь», затоки Барбара та прилеглої території в р-ні «Готелю Славутич», від вул.Добровольского до станції прокату човнів і від вул.Миру до вул.Набережної, «Тихій хід») | га | 1483,2 |  | КП «СпецЕко» |  |  | 2610 | 937 000 | - |  | 937 000 |
| 26.2 Збирання відходів мікрорайонів Золотнище, Низи, Піддубне. | га | 91,65 |  | КП «СпецЕко» |  |  | 2610 | 136 000 | - |  | 136 000 |
| 27. Придбання портального сміттєвоза для транспортування великогабаритних відходів | шт | 1 |  | КП «СпецЕко» |  |  | 3210 | 1 350 000 | - |  | 1 350 000 |
| 28. Ліквідація стихійних звалищ | м³ | 1200 |  | КП «СпецЕко» |  |  | 2610 | 147 000 | - |  | 147 000 |
| 29. Забезпечення екологічно безпечного збирання відходів на автобусних зупинках, «карманах», з урн міста (літнє) | м² | 3003084 |  | КП «СпецЕко» |  |  | 2610 | 524 000 | - |  | 524 000 |
| 30. Забезпечення екологічно безпечного збирання відходів на автобусних зупинках, "карманах", з урн приватного сектора | м² | 650412 |  | КП «СпецЕко» |  |  | 2610 | 152 000 | - |  | 152 000 |
| 31. Забезпечення екологічно безпечного вивозу відходів з вуличних територій | м³ | 774 |  | КП «СпецЕко» |  |  | 2610 | 180 000 | - |  | 180 000 |
| 32. Забезпечення екологічно безпечного збирання відходів на проїзжій частини доріг | км | 53,96 |  | КП «СпецЕко» |  |  | 2610 | 132 000 | - |  | 132 000 |
| 33. Забезпечення екологічно безпечного збирання відходів (механізоване) на проїзджій частини вулиць міста, тротуарів і площ міста (літнє) | км² | 13759 |  | КП «СпецЕко» |  |  | 2610 | 1 365 000 | - |  | 1 365 000 |
| 34. Облаштування вольєрами місць тимчасового утримання бездомних тварин | шт | 9 |  | КП «СпецЕко» |  |  | 2610 | 152 000 | - |  | 152 000 |
| 35. Придбання бензинових обприскувачів | шт | 1 |  | КЖЕП №1 |  |  | 3210 | 12 000 | - |  | 12 000 |
|  | шт | 1 |  | КЖЕП №2 |  |  | 3210 | 12 000 | - |  | 12 000 |
|  | шт | 1 |  | КЖЕП №3 |  |  | 3210 | 12 000 | - |  | 12 000 |
|  | шт | 1 |  | КЖЕП №4 |  |  | 3210 | 12 000 | - |  | 12 000 |
|  | шт | 1 |  | КЖЕП №5 |  |  | 3210 | 12 000 | - |  | 12 000 |
|  | шт | 1 |  | КП «Міськ-світло» |  |  | 3210 | 12 000 | - |  | 12 000 |
| 36. Реконструкція зливової каналізації на розі вулиць: Гірників-Молодіжна | п.м. | 76 |  | ДЖКГ |  |  | 3142 | 0 | + 450 000 |  | 450 000 |
| КЕКВ 3110: |  |  |  |  |  |  |  | 211 000 | - 199 000 |  | 12 000 |
| КЕКВ 3132: |  |  |  |  |  |  |  | 4 530 000 | - 80 000 |  | 4 450 000 |
| КЕКВ 2210: |  |  |  |  |  |  |  | 60 000 | - |  | 60 000 |
| КЕКВ 2610: |  |  |  |  |  |  |  | 4 396 751 | - |  | 4 396 751 |
| КЕКВ 3142: |  |  |  |  |  |  |  | 40 624 811 | - 1 566 181 |  | 39 058 630 |
| КЕКВ 2281: |  |  |  |  |  |  |  | 148 100 | + 20 000 |  | 168 100 |
| КЕКВ 3210: |  |  |  |  |  |  |  | 3 552 000 | + 1 799 000 |  | 5 351 000 |
| Всього по 240601: |  |  |  |  |  |  |  | 53 522 662 | - 26 181 |  | 53 496 481 |
| КФК 240604 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. Організація і здійснення робіт з екологічної освіти, підготовки кадрів, підвищення кваліфікації та обміну досвідом роботи працівників природоохоронних органів | шт | 2 |  | ДЖКГ |  |  | 2282 | 20 000 | - |  | 20 000 |
| 38. Проведення заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища серед населення (придбання мішків для сміття, рукавиць) | шт | 3 |  | ДЖКГ |  |  | 2210 | 55 000 | - |  | 55 000 |
| 39. Виготовлення стендів екологічного спрямування для шкіл міста. | шт | 87 |  | МіськВО |  |  | 2210 | 270 785 | - |  | 270 785 |
| КЕКВ 2282 |  |  |  |  |  |  |  | 20 000 | - |  | 20 000 |
| КЕКВ 2210 |  |  |  |  |  |  |  | 325 785 | - |  | 325 785 |
| Всього по 240604: |  |  |  |  |  |  |  | 345 785 | - |  | 325 785 |
| КФК 240603 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. Нове будівництво мережі зливової каналізації вул.Соборна м.Комсомольська Полтавської області (розробка проекту) | шт |  | 1 |  | УпІтаБ | 3122 |  | 80 000 |  | - | 80 000 |
| 41. Будівництво водовідводу м-ну Піддубне по вул.Хвойній, пров. Панаса Мирного, вул.Короленка (розробка проекту) | шт |  | 1 |  | УпІтаБ | 3122 |  | 100 000 |  | - | 100 000 |
| 42. Реконструкція каналізаційної насосної станції 1Б | тис.м³/доб (потуж-ність) |  | 35 |  | УпІтаБ | 3142 |  | 3 920 000 |  | - 140 000 | 3 780 000 |
| 43. Реконструкція мереж дощової каналізації по вул.Горького м-ну Піддубне м. Комсомольська | п.м. |  | 568 |  | УпІтаБ | 3142 |  | 1 280 000 |  | - | 1 280 000 |
| 44. Реконструкція каналізаційного самопливного колектора від вул.Леніна, 67 до КНС-9 | п.м. |  | 260 |  | УпІтаБ | 3142 |  | 500 000 |  | + 130 000 | 630 000 |
| 45. Реконструкція системи каналізації позаміського закладу оздоровлення «Горизонт» Полтавської області | м³/доб (потуж-ність) |  | 104 |  | УпІтаБ | 3142 |  | 1 200 000 |  | - | 1 200 000 |
| 46. Будівництво каналізаційного колектору від КНС-9 до КНС 1Б м. Горішні Плавні Полтавської області | км |  | 3 |  | УпІтаБ | 3122 |  | 2 000 000 |  | - | 2 000 000 |
| 47. Реконструкція каналізаційної насосної станції №16 та мереж напірної каналізації від КНС №16 до КНС №9 (розробка проекту) | шт |  | 1 |  | УпІтаБ | 3142 |  | 200 000 |  | - | 200 000 |
| 48. Реконструкція очисних споруд приміщення миття автомобілів (розробка проектної документації та впровадження проекту) | шт |  | 1 |  | УпІтаБ | 3142 |  | 500 000 |  | - | 500 000 |
| 49. Реконструкція каналізаційних мереж від колодязів гашення КНС №8, №9, №10 до головного приймального колодязя КНС-1Б | шт |  | 1 |  | УпІтаБ | 3142 |  | 180 000 |  | - | 180 000 |
| 50. Заходи з охорони підземних вод (впровадження проекту зовнішніх каналізаційних мереж м-ну Піддубне (II черга)) | км |  | всього 11 |  | УпІтаБ | 3122 |  | 20 000 |  | - | 20 000 |
| 51. Нове будівництво каналізаційної мережі по вул. Соснова, м-ну Піддубне м. Горішні Плавні Полтавської області. | шт |  | 1 |  | УпІтаБ | 3122 |  | 0 |  | + 10 000 | 10 000 |
| КЕКВ 3122: |  |  |  |  |  |  |  | 2 200 000 |  | + 10 000 | 2 210 000 |
| КЕКВ 3142 |  |  |  |  |  |  |  | 7 780 000 |  | - 10 000 | 7 770 000 |
| Всього по 240603: |  |  |  |  |  |  |  | 9 980 000 |  | - | 9 980 000 |
| ВСЬОГО: |  |  |  |  |  |  |  | 63 848 447 |  | - 26 181 | 63 786 266 |
| в т.ч. по Департаменту житлово-комунального господарства |  |  |  |  |  |  |  | 53 868 662 |  | - 26 181 | 53 496 481 |
| по Управлінню по інвестиціям та будівництву |  |  |  |  |  |  |  | 9 980 000 |  | - | 9 980 000 |
| по МіськВО |  |  |  |  |  |  |  | 270 785 |  | - | 270 785 |

Секретар міської ради 						(підписано)					С.С. Дорота

Чернушиц  26447