УКРАЇНА

КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(Шістдесята сесія шостого скликання)

РІШЕННЯ

Від 15 вересня 2015 р.

Про затвердження проектів, що

можуть реалізовуватися за рахунок

коштів державного фонду

регіонального розвитку у 2016 році

На виконання власних повноважень, зазначених у п.22 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою залучення додаткових коштів на створення та розвиток інженерної інфраструктури м. Комсомольська, враховуючи пропозиції постійної комісії з питань економічної політики, бюджету та фінансів (протокол № 75 від 08.09.2015), Комсомольська міська рада Полтавської області

ВИРІШИЛА:

- Затвердити для участі в конкурсному відборі інвестиційних програм (проектів), що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку у 2016 році, такі проекти:

  - Мережа електрозабезпечення водопровідно-каналізаційного господарства м. Комсомольська – реконструкція (додаток 1).

  - Реконструкція системи водопостачання м-ну Золотнишине м. Комсомольська (додаток 2).

- У разі визнання проектів, зазначених в пункті 1 рішення, переможцями конкурсного відбору, у міському бюджеті на 2016 рік передбачити кошти в сумі 2 109,594 тис. грн. на співфінансування заходів проектів, у тому числі:

  - На співфінансування заходів проекту «Мережа електрозабезпечення водопровідно-каналізаційного господарства м. Комсомольська – реконструкція» - 705,511 тис. грн.

  - На співфінансування заходів проекту «Реконструкція системи водопостачання м-ну Золотнишине м. Комсомольська» - 1 404,083 тис. грн.

Міський голова			(підписано)				С.А.Супрун

Додаток 1

до рішення 60 сесії

Комсомольської міської ради

шостого скликання

від 15 вересня 2015 р.

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПРОЕКТ

Мережа електрозабезпечення водопровідно-каналізаційного господарства м. Комсомольська – реконструкція

- Анотація проекту.

На сьогоднішній день для міста Комсомольська є досить актуальною проблема безперебійного забезпечення електричною енергією водозабірних споруд міста. Електрозабезпечення об’єктів водопостачання 1-го водопідйому здійснюється по існуючих кабелях, які мають дуже низький ступінь надійності (кабелі з муфтами прокладені глибоко під землею під дорожнім полотном). Живлення зазначених об'єктів відбувається від трансформаторної підстанції колишнього заводу ЗБВ, до якої підключені виключно об'єкти 1-го водопідйому. Будь-яка аварійна ситуація з відключенням електроенергії призведе до припинення водопостачання населенню та іншим споживачам питної води у м. Комсомольську.

Інвестиційний проект спрямовано на забезпечення надійності електрозабезпечення об’єктів водопостачання міста Комсомольська для здійснення безперебійного постачання питної води споживачам шляхом реконструкції існуючої мережі водопровідно-каналізаційного господарства 
м. Комсомольська.

Робочим проектом, розробленим ДП ПІ «Укргеолбудпроект» передбачається будівництво комплектної трансформаторної підстанції, блочної, призначеної для приймання та розподілення електричної енергії трьохфазного змінного струму частотою 50Гц, потужністю 35 і 6 кВ виробництва ЗАТ «Кременчуцька електротехнічна компанія «Ампер».

Для забезпечення електропостачання водозабірних споруд міста даний інвестиційний проект впроваджувався протягом 2006-2008 рр., але в зв’язку з недостатнім бюджетним фінансуванням на даний час знаходиться в стадії незавершеного будівництва. По цьому об’єкту було придбано обладнання на загальну суму 3458,795 тис. грн., у тому числі за рахунок коштів субвенції з державного бюджету – 2280,700 тис. грн., місцевого бюджету - 1178,095 тис. грн., а також за рахунок коштів місцевого бюджету здійснено коригування проектно-кошторисної документації на загальну суму 10,2 тис. грн.

Для завершення реалізації проекту:

- необхідно придбати обладнання – два силових трансформатора потужністю 4000 кВа;

- виконати підготовчі роботи;

- виконати будівельно-монтажні роботи з улаштування кабельних повітряних ліній, раніше придбаного устаткування;

- виконати роботи з благоустрою території та ввести об’єкт в експлуатацію.

Даний проект має чітко виражену соціальну спрямованість.

Реалізація проекта дозволить покращити стабільність надання послуг з водопостачання споживачам м. Комсомольська.

Трансформаторна підстанція, будівництво якої передбачено інвестиційним проектом, забезпечить безперебійним живленням об'єкти водопостачання 1–го та 3-го водопідйомів, що в свою чергу зведе до мінімального рівня можливість відключення споживачів міста від питної води.

Потужність підстанції надасть змогу у майбутньому підключити до неї мережі електрозабезпечення 13-го та 14-го мікрорайонів міста (мікрорайони перспективної забудови).

Реалізація інвестиційного проекта здійснюється на території 
м. Комсомольська. Отримувачем вигод від реалізації проекту буде все населення міста Комсомольськ (54,7 тис. осіб).

Загальна кошторисна вартість інвестиційного проекту складає 
10513,906 тис. грн., в тому числі:

вартість будівельно-монтажних робіт                            3688,963 тис. грн.

вартість обладнання                                                         4725,659 тис. грн.

інші витрати                                                                      2099,284 тис. грн.

Враховуючи часткову реалізацію інвестиційного проекту, сума коштів, необхідна для його завершення, складає 7055,111.

У зв'язку з обмеженістю ресурсів міського бюджету фінансування витрат на всіх етапах реалізації проекту передбачається за рахунок коштів державного (фонд регіонального розвитку) та місцевого бюджетів.

Проект буде реалізовуватися управлінням по інвестиціях та будівництву Комсомольської міської ради Полтавської області (далі – УПІТБ), якого визначено замовником будівництва.

- Детальний опис проекту.

  - Опис проблеми, на розв'язання якої спрямований проект.

Комсомольськ – наймолодше місто Полтавщини (засноване 29 листопада 1960 року), один з найбільших промислових та культурних центрів Полтавського краю.

Комсомольськ – місто обласного значення. 24.04.1972 селище міського типу Комсомольськ Полтавської області віднесено до категорії міст районного підпорядкування з найменуванням Комсомольськ. 06.04.1977 місто Комсомольськ віднесено до категорії міст обласного підпорядкування.

Площа міста		11 096,80 га.

Комсомольськ розташований на відстані 195 км від географічного центру України (смт Добровеличківка Кіровоградської області), 119 км від м. Полтави, 280 км від м. Києва, 18 км від м. Кременчука, 243 км від м. Харкова, 174 км від м. Дніпропетровська, 489 км від Одеси.

### Біля Комсомольська знаходиться Кременчуцький залізорудний район, який посідає друге місце в Україні за запасами залізорудної руди (4,5 млрд. т). Він простягається в меридіональному напрямку приблизно на 45 км; розвідано близько 10 родовищ. Сучасний Комсомольськ з'явився на карті саме завдяки будівництву Дніпровського гірничо-збагачувального комбінату (нині – Полтавський ГЗК), який виник на базі розробки Горішнє-Плавнинського та Лавриківського родовищ залізних руд Кременчуцької магнітної аномалії.

Нині ВАТ «Полтавський ГЗК» - одне з найбільших підприємств гірничодобувної промисловості України з повним технологічним циклом: від видобутку сирої руди - до виробництва залізорудних окатишів

Крім Полтавського гірничо-збагачувального комбінату, основними споживачами електричної енергії є населення (97,38%) та підприємства сфери ЖКГ (0,5%).

На сьогоднішній день для міста Комсомольська є досить актуальною проблема безперебійного забезпечення електричною енергією водозабірних споруд міста. Електрозабезпечення об’єктів водопостачання 1-го водопідйому здійснюється по існуючих кабелях, які мають дуже низький ступінь надійності (кабелі з муфтами прокладені глибоко під землею під дорожнім полотном). Живлення зазначених об'єктів відбувається від трансформаторної підстанції колишнього заводу ЗБВ, до якої підключені виключно об'єкти 1-го водопідйому. Будь-яка аварійна ситуація з відключенням електроенергії призведе до припинення водопостачання населенню та іншим споживачам питної води у м. Комсомольську.

Найбільш оптимальним шляхом вирішення проблеми є реалізація проекту реконструкції мереж електрозабезпечення водозабірних споруд, який також передбачає будівництво нової трансформаторної підстанції.

Зазначений проект відповідає:

- Державній стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, зокрема спрямований на реалізацію завдання 1.1. «Розвиток інфраструктури міст». (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF)

- Стратегії розвитку Полтавської області на період до 2020 року, затвердженій рішенням 26 позачергової сесії обласної ради 6 скликання від 16.01.2015, зокрема завданням 1.3.5. «Поліпшення якості питної води та водозабезпечення споживачів» та 2.3.1. «Підвищення ефективності управління енергетичними ресурсами в містах та сільських населених пунктах». (http://www.adm-pl.gov.ua/page/strategiya-rozvitku-poltavskoyi-oblasti-do-2020-roku)

Крім того, зазначений проект міститься у переліку інвестиційних програм Програми економічного і соціального розвитку міста Комсомольськ на 2015 рік, затвердженої рішенням 54 сесії Комсомольської міської ради Полтавської області 6 скликання від 17.02.2015. (http://www.komsomolsk-rada.gov.ua/files/10784_pro-zatverdzhennya-programi-ekonomchnogo-socalnogo-rozvitku.html)

  - Мета та завдання проекту.

Метою проекту є забезпечення надійності електрозабезпечення об’єктів водопостачання міста Комсомольська для здійснення безперебійного постачання питної води споживачам шляхом реконструкції існуючої електричної мережі водопровідно-каналізаційного господарства м. Комсомольська.

Завданнями проекту є:

1. Забезпечення безперебійним живленням об'єктів водопостачання 1–го та 3-го водопідйомів, що в свою чергу зведе до мінімального рівня можливість відключення споживачів міста від постачання питної води.

2. Забезпечення можливості у майбутньому підключення до побудованої підстанції мереж електрозабезпечення 13-го та 14-го мікрорайонів міста (мікрорайони перспективної забудови).

  - Основні заходи проекту.

Робочим проектом, розробленим ДП ПІ «Укргеолбудпроект» передбачається будівництво комплектної трансформаторної підстанції, блочної, призначеної для приймання та розподілення електричної енергії трьохфазного змінного струму частотою 50Гц, потужністю 35 і 6 кВ виробництва ЗАТ «Кременчуцька електротехнічна компанія «Ампер».

Схема електричних з’єднань передбачає установлення двох силових трансформаторів потужністю 4000 кВа.

Робочий проект розроблений із застосуванням типових проектів, стандартних конструкцій та обладнання серійного виробництва.

Для забезпечення електропостачання водозабірних споруд міста даний інвестиційний проект впроваджувався протягом 2006-2008 рр., але в зв’язку з недостатнім бюджетним фінансуванням на даний час знаходиться в стадії незавершеного будівництва. По цьому об’єкту було придбано обладнання на загальну суму 3458,795 тис. грн., у тому числі за рахунок коштів субвенції з державного бюджету – 2280,700 тис. грн., місцевого бюджету - 1178,095 тис. грн., а також за рахунок коштів місцевого бюджету здійснено коригування проектно-кошторисної документації на загальну суму 10,2 тис. грн.

Реалізація інвестиційного проекту може бути завершена протягом 9 місяців – з березня до листопада 2016 року.

Для завершення реалізації проекту:

- необхідно визначити постачальника та придбати обладнання – два силових трансформатора потужністю 4000 кВа;

- виконати підготовчі роботи;

- виконати будівельно-монтажні роботи з улаштування кабельних повітряних ліній, раніше придбаного устаткування;

- виконати роботи з благоустрою території та ввести об’єкт в експлуатацію.

Наявні експертні висновки, погодження, сертифікати, документи дозвільного характеру:

- Експертний звіт щодо розгляду проектної документації № 448/561П-2012 від 22.11.2012, виконаний ДП «Укрдержбудекспертиза».

- Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою площею 0,1120 га серія ЯЯ № 229507 від 20.11.2012.

Проект буде реалізовуватися управлінням по інвестиціях та будівництву Комсомольської міської ради Полтавської області (далі – УПІТБ), якого визначено замовником будівництва. УПІТБ протягом усього періоду впровадження проекту буде здійснювати моніторинг та координацію виконання заходів проекту - придбання передбаченого проектом устаткування, виконання будівельно-монтажних робіт та контроль за їх виконанням.

Моніторинг виконання заходів буде здійснюватись посадовою особою УПІТБ, призначеною наказом начальника управління відповідальним за реалізацію заходів проекту.

Процедури внутрішнього моніторингу та зниження ризиків включатимуть:

- Розробка графіку виконання робіт та отримання фінансування.

- Детальне перевіряння технічної документації; розробка конкурсної документації з урахуванням прогнозного рівня інфляції.

- Укладання угод з фіксацією конкретних умов виконання робіт, здійснення фінансування.

  - План-графік реалізації заходів проекту. (не більше 2 стор.).

Тривалість реалізації проекту складатиме 9 місяців.

| 2016 |  |
| --- | --- |
| Тривалість заходу (по етапах) | #### Коротка назва заходу |
| Місяць 1 | Проведення тендерних процедур з визначення постачальника обладнання та виконавця будівельно-монтажних робіт |
| Місяць 2 |  |
| Місяць 3 |  |
| Місяць 4 | Придбання необхідного обладнання |
| Місяць 5 | Виконання підготовчих та будівельно-монтажних робіт |
| Місяць 6 |  |
| Місяць 7 | Виконання робіт із благоустрою території |
| Місяць 8 | Введення об’єкта в експлуатацію |
| Місяць 9 | Під’єднання трансформаторної підстанції та мереж до електропостачання |

2.5. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту.

Даний проект має чітко виражену соціальну спрямованість.

Реалізація інвестиційного проекту здійснюється на території 
м. Комсомольська. Отримувачем вигод від реалізації проекту буде все населення міста Комсомольськ (54,7 тис. осіб).

Реалізація проекту дозволить покращити стабільність надання послуг з водопостачання споживачам м. Комсомольська.

Трансформаторна підстанція, будівництво якої передбачено інвестиційним проектом, забезпечить безперебійним живленням об'єкти водопостачання 1–го та 3-го водопідйомів, що в свою чергу зведе до мінімального рівня можливість відключення споживачів міста від питної води.

Потужність підстанції надасть змогу у майбутньому підключити до неї мережі електрозабезпечення 13-го та 14-го мікрорайонів міста (мікрорайони перспективної забудови).

| Показники успішності проекту | Значення показників станом на початок проекту | Значення показників станом на завершення бюджетного року |  |  |  |  |  | Джерела інформації про показники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 рік проекту | 2 рік проекту (за наявності) | 3 рік проекту (за наявності) | 1 рік після завершення проекту | 2 рік після завершення проекту | 3 рік після завершення проекту |  |
| Відключення споживачів через відсутність електропостачання | 1 раз на місяць | 1 раз на місяць | - | - | 0 | 0 | 0 | Аварійна служба КП ВУВКГ |

Сталість результатів проекту:

а) фінансова сталість

Реалізація зазначеного проекту дозволить знизити фінансові витрати комунального підприємства «Управління водопровідно-каналізаційного господарства» Комсомольської міської ради» та міського бюджету на фінансування ремонтних робіт та заміну трубопроводів холодного водопостачання, оскільки тимчасове припинення подачі води призводить до прискореної корозії системи трубопроводів холодного водопостачання.

б) інституційна сталість

Новозбудовані під час реалізації проекту електричні мережі та трансформаторна підстанція в установленому чинним законодавством України порядку будуть передані на баланс ПАТ «Полтаваобленерго» для обслуговування Комсомольською філією ПАТ «ПОЕ».

в) політична сталість

Реалізація проекту забезпечить безперебійним живленням об'єкти водопостачання 1–го та 3-го водопідйомів, що в свою чергу зведе до мінімального рівня можливість відключення споживачів міста від постачання питної води. А забезпечення високої якості послуги з холодного водопостачання підвищить довіру населення міста до сфери ЖКГ та міської влади.

  - Інновації проекту

Інвестиційний проект передбачає встановлення більш сучасного та надійного обладнання. Інноваційність проекту полягає в комплексному підході до безперебійного забезпечення електричною енергією водозабірних споруд міста та мікрорайонів перспективної забудови.

4.1. Загальний бюджет проекту

| Найменування заходів, що здійснюватимуться за проектом | Загальна вартість (тис. грн) | Джерела фінансування, тис. грн |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | у першому бюджетному році |  |  | у наступні бюджетні роки |  |  |
|  |  | ДФРР | місцевий бюджет | інші учасники проекту | ДФРР | місцевий бюджет | інші учасники проекту |
| - Проведення тендерних процедур з визначення постачаль-ника обладнання та виконавця будівельно-монтажних робіт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Придбання необ-хідного обладнання: | 2212,032 | 2212,032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - силовий трансформатор | 2012,062 | 2012,062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - кабельно-провідникова продукція | 199,970 | 199,970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Виконання підготовчих та будівельно-монтажних робіт | 4583,472 | 4137,568 | 445,904 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Виконання робіт із благоустрою території | 259,607 | 0 | 259,607 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Введення об’єкта в експлуатацію | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Під’єднання трансформаторної під-станції та мереж до електропостачання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| РАЗОМ: | 7055,111 | 6349,600 | 705,511 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4.2. Розклад бюджету за статтями видатків

| Статті видатків | Загальна сума, тис. грн | Джерела фінансування, тис. грн |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | у першому бюджетному році |  |  | у наступні бюджетні роки |  |  |
|  |  | ДФРР | місцевий бюджет | інші учасники проекту | ДФРР | місцевий бюджет | інші учасники проекту |
| 1. Видатки споживання: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Проведен-ня тендерних процедур з визна-чення постачаль-ника обладнання та виконавця буді-вельно-монтажних робіт (2111) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Введення об’єкта в експлу-атацію (2111) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Під’єднан-ня трансформа-торної підстанції та мереж до елек-тропостачання (2111) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Видатки розвитку: | 7055,111 | 6349,600 | 705,511 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. Придбання обладнання і предметів довго-строкового користування (3110): | 2212,032 | 2212,032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - силовий трансформатор | 2012,062 | 2012,062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - кабельно-провідникова продукція | 199,970 | 199,970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. Реконструк-ція інших об’єктів (3142): | 4843,079 | 4137,568 | 705,511 |  |  |  |  |
| - підготовчі та будівельно-монтажні роботи | 4583,472 | 4137,568 | 445,904 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - роботи із благоустрою території | 259,607 | 0 | 259,607 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| РАЗОМ: | 7055,111 | 6349,600 | 705,511 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4.3. ОЧІКУВАНІ ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ

| Джерела фінансування | Сума (тис. грн) | Частка у % від загального обсягу фінансування проекту |
| --- | --- | --- |
| 1. Фінансування з ДФРР | 6349,600 | 90 |
| 2. Фінансування з місцевого бюджету | 705,511 | 10 |
| 3. Фінансування за рахунок коштів інших учасників проекту, у тому числі за рахунок: | 0 | 0 |
| 1) учасників з бюджетного сектору | 0 | 0 |
| 2) учасників з підприємницького сектору | 0 | 0 |
| 3) учасників з громадськості | 0 | 0 |
| Загальний обсяг фінансування | 7055,111 | 100 |

Секретар міської ради		(підписано)				С.О.Калашнік

Вик. Овчиннікова О.В.

Додаток 2

до рішення 60 сесії

Комсомольської міської ради

шостого скликання

від 15 вересня 2015 р.

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПРОЕКТ

Реконструкція системи водопостачання м-ну  Золотнишине

м. Комсомольська

ІІІ. ПРОЕКТ

- Анотація проекту.

Існуючий водогін, який забезпечує питною водою мешканців мікрорайону приватної забудови Золотнишине, перебуває в аварійному стані. Постійні пориви трубопроводу залишають мешканців мікрорайону без питної води, іноді на декілька діб. До того ж, існуючий водогін не в повному обсязі забезпечує потреби населення мікрорайону в питній воді.

Найбільш оптимальним шляхом вирішення проблеми є реалізація проекту реконструкції системи водопостачання мікрорайону приватної забудови Золотнишине.

Після реконструкції водогону мешканці мікрорайону Золотнишине будуть забезпечені питною водою належної якості цілодобово.

Робочим проектом, розробленим ПрАТ «Інститут Дніпрокомунпроект» передбачається реконструкція існуючої системи водопостачання мікрорайону приватної забудови Золотнишине м. Комсомольська із заміною зношених металевих труб водогону на поліетиленову трубу та улаштування колодязів для підключення споживачів. Під час реалізації проекту передбачається замінити 6 438 м труб Д=63-315 мм.

Для забезпечення питною водою мешканців мікрорайону Золотнишине даний інвестиційний проект впроваджувався протягом 2012-2015 рр., але у зв’язку з недостатнім бюджетним фінансуванням на даний час знаходиться в стадії незавершеного будівництва. По цьому об’єкту за рахунок коштів місцевого бюджету було виконано будівельних робіт з улаштування зовнішніх мереж водогону на загальну суму 355,984 тис. грн.

Реалізація інвестиційного проекту може бути завершена протягом 9 місяців – з березня до листопада 2016 року.

Для завершення реалізації проекту:

- необхідно визначити виконавця будівельних робіт;

- виконати підготовчі роботи;

- виконати будівельні роботи із заміни існуючих металевих труб на поліетиленові та улаштування колодязів для підключення споживачів;

- ввести об’єкт в експлуатацію.

- Проектно-кошторисна документація відповідає ДБН, про що свідчить експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації № 857/823П-2012/КД від 08.08.2012, виконаний ДП «Укрдержбудекспертиза».

Даний проект має чітко виражену соціальну спрямованість.

Реалізація проекту дозволить покращити стабільність надання послуг з водопостачання споживачам мікрорайону приватної забудови Золотнишине м. Комсомольська та забезпечити їх безперебійним постачанням питної води цілодобово.

Комунальному підприємству «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» Комсомольської міської ради» реалізація проекту дозволить зменшити втрати питної води у мережах водопостачання приблизно на 5 %.

- Крім того, реконструкція системи водопостачання мікрорайону приватної забудови Золотнишине дозволить в подальшому забезпечити питною водою ще 2 мікрорайони приватної забудови міста – Піддубне та Низи.

- Реалізація інвестиційного проекта здійснюється на території мікрорайону приватної забудови Золотнишине м. Комсомольська. Отримувачем вигод від реалізації проекта буде все населення зазначеного мікрорайону (більше 800 домоволодінь).

Загальна кошторисна вартість інвестиційного проекту складає 14396,807 тис. грн.

- Враховуючи часткову реалізацію інвестиційного проекту, сума коштів, необхідна для його завершення, складає 14040,823тис. грн.

У зв'язку з обмеженістю ресурсів міського бюджету фінансування витрат на всіх етапах реалізації проекту передбачається за рахунок коштів державного (фонд регіонального розвитку) та місцевого бюджетів.

- Проект буде реалізовуватися управлінням по інвестиціях та будівництву Комсомольської міської ради Полтавської області (далі – УПІТБ), якого визначено замовником будівництва.

- Детальний опис проекту.

  - Опис проблеми, на розв'язання якої спрямований проект.

Комсомольськ – наймолодше місто Полтавщини (засноване 29 листопада 1960 року), один з найбільших промислових та культурних центрів Полтавського краю.

Комсомольськ – місто обласного значення. 24.04.1972 селище міського типу Комсомольськ Полтавської області віднесено до категорії міст районного підпорядкування з найменуванням Комсомольськ. 06.04.1977 місто Комсомольськ віднесено до категорії міст обласного підпорядкування.

Площа міста		11 096,80 га.

Комсомольськ розташований на відстані 195 км від географічного центру України (смт Добровеличківка Кіровоградської області), 119 км від м. Полтави, 280 км від м. Києва, 18 км від м. Кременчука, 243 км від м. Харкова, 174 км від м. Дніпропетровська, 489 км від Одеси.

### Біля Комсомольська знаходиться Кременчуцький залізорудний район, який посідає друге місце в Україні за запасами залізорудної руди (4,5 млрд. т). Він простягається в меридіональному напрямку приблизно на 45 км; розвідано близько 10 родовищ. Сучасний Комсомольськ з'явився на карті саме завдяки будівництву Дніпровського гірничо-збагачувального комбінату (нині – Полтавський ГЗК), який виник на базі розробки Горішнє-Плавнинського та Лавриківського родовищ залізних руд Кременчуцької магнітної аномалії.

Нині ВАТ «Полтавський ГЗК» - одне з найбільших підприємств гірничодобувної промисловості України з повним технологічним циклом: від видобутку сирої руди - до виробництва залізорудних окатишів

Крім Полтавського гірничо-збагачувального комбінату, основним споживачем холодної води є населення.

Перший комплекс споруд централізованого водопостачання був збудований у 1977 році. Джерелом водопостачання міста були підземні води в заплаві протоки „Річище” р. Дніпра, які містили велику кількість заліза. На сьогоднішній день джерелом водопостачання міста є поверхневі води протоки «Річище» р. Дніпро. Вода надходить до міста від водозабору, розташованого на відстані 7,0 км, який був збудований у 1989 році. Середня продуктивність водозабору становить 25,4 тис. м3/добу.

Система водопостачання складається з 1 станції водопідготовки проектною продуктивністю 50 000 м3/добу, 3-х водопровідних насосних станцій та 8 резервуарів чистої води із збірного залізобетону загальним об’ємом 27 тис. м3, що складає 106% від добової подачі води. Загальна довжина трубопроводів у системі водопостачання складає близько 104 км. Подача води споживачам забезпечується цілодобово.

Але існуючий водогін, який забезпечує питною водою мешканців мікрорайону приватної забудови Золотнишине, перебуває в аварійному стані. Постійні пориви трубопроводу залишають мешканців мікрорайону без питної води іноді на декілька діб. До того ж, існуючий водогін не в повному обсязі забезпечує потреби населення мікрорайону в питній воді.

Найбільш оптимальним шляхом вирішення проблеми є реалізація проекту реконструкції системи водопостачання мікрорайону приватної забудови Золотнишине.

Після реконструкції водогону мешканці мікрорайону Золотнишине будуть забезпечені питною водою належної якості цілодобово.

Крім того, реалізація проекту дозволить в подальшому забезпечити питною водою ще 2 мікрорайони приватної забудови міста – Піддубне та Низи.

Зазначений проект відповідає:

- Державній стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, зокрема спрямований на реалізацію завдання 1.1. «Розвиток інфраструктури міст». (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF)

- Стратегії розвитку Полтавської області на період до 2020 року, затвердженій рішенням 26 позачергової сесії обласної ради 6 скликання від 16.01.2015, зокрема завданню 1.3.5. «Поліпшення якості питної води та водозабезпечення споживачів». (http://www.adm-pl.gov.ua/page/strategiya-rozvitku-poltavskoyi-oblasti-do-2020-roku)

Крім того, зазначений проект міститься у переліку інвестиційних програм Програми економічного і соціального розвитку міста Комсомольськ на 2015 рік, затвердженої рішенням 54 сесії Комсомольської міської ради Полтавської області 6 скликання від 17.02.2015. (http://www.komsomolsk-rada.gov.ua/files/10784_pro-zatverdzhennya-programi-ekonomchnogo-socalnogo-rozvitku.html).

  - Мета та завдання проекту.

Метою проекту є створення більш комфортних умов проживання для мешканців мікрорайону приватної забудови шляхом реконструкції існуючого водогону питної води.

Завданнями проекту є:

- Здійснення реконструкції системи водопостачання мікрорайону приватної забудови Золотнишине м. Комсомольська, що призведе до безперебійного забезпечення питною водою мешканців мікрорайону.

- Створення умов для подальшого будівництва водогонів питної води в інших мікрорайонах приватної забудови міста.

  - Основні заходи проекту.

Робочим проектом, розробленим ПрАТ «Інститут Дніпрокомунпроект» передбачається реконструкція існуючої системи водоопостачання мікрорайону приватної забудови Золотнишине м. Комсомольська із заміною зношених металевих труб водогону на поліетиленову трубу та улаштування колодязів для підключення споживачів. Під час реалізації проекту передбачається замінити 6 106 м труб Д=110-160 мм.

Для забезпечення питною водою мешканців мікрорайону Золотнишине даний інвестиційний проект впроваджувався протягом 2012-2015 рр., але у зв’язку з недостатнім бюджетним фінансуванням на даний час знаходиться в стадії незавершеного будівництва. По цьому об’єкту за рахунок коштів місцевого бюджету було виконано будівельних робіт з улаштування зовнішніх мереж водогону на загальну суму 355,984 тис. грн.

Загальна кошторисна вартість інвестиційного проекту складає 14396,807 тис. грн.

Враховуючи часткову реалізацію інвестиційного проекту, сума коштів, необхідна для його завершення, складає 14040,823тис. грн.

Реалізація інвестиційного проекту може бути завершена протягом 9 місяців – з березня до листопада 2016 року.

Для завершення реалізації проекту:

- необхідно визначити виконавця будівельних робіт;

- виконати підготовчі роботи;

- виконати будівельні роботи із заміни існуючих металевих труб на поліетиленові та улаштування колодязів для підключення споживачів;

- ввести об’єкт в експлуатацію.

Проектно-кошторисна документація відповідає ДБН, про що свідчить експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації № 857/823П-2012/КД від 08.08.2012, виконаний ДП «Укрдержбудекспертиза».

Проект буде реалізовуватися управлінням по інвестиціях та будівництву Комсомольської міської ради Полтавської області (далі – УПІТБ), якого визначено замовником будівництва. УПІТБ протягом усього періоду впровадження проекту буде здійснювати моніторинг та координацію виконання заходів проекту - придбання передбаченого проектом устаткування, виконання будівельно-монтажних робіт та контроль за їх виконанням.

Моніторинг виконання заходів буде здійснюватись посадовою особою УПІТБ, призначеною наказом начальника управління відповідальним за реалізацію заходів проекту.

Процедури внутрішнього моніторингу та зниження ризиків включатимуть:

- Розробка графіку виконання робіт та отримання фінансування.

- Детальне перевіряння технічної документації; розробка конкурсної документації з урахуванням прогнозного рівня інфляції.

- Укладання угод з фіксацією конкретних умов виконання робіт, здійснення фінансування.

  - План-графік реалізації заходів проекту.

Тривалість проекту складатиме 9 місяців.

| 2016 |  |
| --- | --- |
| Тривалість заходу (по етапах) | #### Коротка назва заходу |
| Місяць 1 | Проведення тендерних процедур з визначення виконавця будівельних робіт |
| Місяць 2 |  |
| Місяць 3 | Виконання підготовчих робіт |
| Місяць 3 | Виконання будівельних робіт із заміни існуючих металевих труб на поліетиленові та улаштування колодязів для підключення споживачів |
| Місяць 4 |  |
| Місяць 5 |  |
| Місяць 6 |  |
| Місяць 7 |  |
| Місяць 8 |  |
| Місяць 9 |  |
| Місяць 9 | Введення об'єкта в експлуатацію |

2.5. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту.

Даний проект має чітко виражену соціальну спрямованість.

Реалізація інвестиційного проекта здійснюється на території мікрорайону приватної забудови Золотнишине м. Комсомольська. Отримувачем вигод від реалізації проекту буде все населення зазначеного мікрорайону (більше 800 домоволодінь), оскільки реалізація проекта дозволить покращити стабільність надання послуг з водопостачання споживачам та забезпечити їх безперебійним постачанням питної води цілодобово.

Комунальному підприємству «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» Комсомольської міської ради» реалізація проекта дозволить зменшити втрати питної води у мережах водопостачання приблизно на 5 %.

Крім того, реконструкція системи водопостачання мікрорайону приватної забудови Золотнишине дозволить в подальшому забезпечити питною водою ще 2 мікрорайони приватної забудови міста – Піддубне та Низи.

| Показники успішності проекту | Значення показників станом на початок проекту | Значення показників станом на завершення бюджетного року |  |  |  |  |  | Джерела інформації про показники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 рік проекту | 2 рік проекту (за наявності) | 3 рік проекту (за наявності) | 1 рік після завершення проекту | 2 рік після завершення проекту | 3 рік після завершення проекту |  |
| Кількість аварійних відключень споживачів | 1 раз на місяць | -* | - | - | - | - | - | КП ВУВКГ |
| Аварійність водопроводу, ав./рік/100км | 183,5 | -* |  |  | 0 | 0 | 0 | КП ВУВКГ |
| Втрати питної води | 18% | -* | - | - | 13% | 13% | 13% | КП ВУВКГ |

* - показники під час реконструкції системи водопостачання вимірюватись не будуть.

Сталість результатів проекту:

а) фінансова сталість.

Реалізація зазначеного проекта дозволить знизити фінансові витрати комунального підприємства «Управління водопровідно-каналізаційного господарства» Комсомольської міської ради», на балансі якого перебуває зазначена мережа водопостачання, та міського бюджету на фінансування ремонтних робіт на трубопроводах холодного водопостачання.

Крім того, зниження аварійності водопроводу та втрат питної води дозволять покращити фінансово-економічні показники діяльності комунального підприємства, а зекономлені кошти - спрямувати на інвестиційний розвиток КП ВУВКГ.

б) інституційна сталість

Мережа водопостачання, яка підлягає реконструкції в ході реалізації інвестиційного проекта, перебуває у господарському віданні та на балансі комунального підприємства «Управління водопровідно-каналізаційного господарства» Комсомольської міської ради» і її реконструкція не призведе до зміни балансоутримувача. Після реконструкції система водопостачання мікрорайону приватної забудови Золотнишине і надалі буде обслуговуватись зазначеним комунальним підприємством.

в) політична сталість

Реалізація проекта забезпечить безперебійним цілодобовим водопостачанням мешканців мікрорайону приватної забудови Золотнишине м. Комсомольська та зведе до мінімального рівня можливість відключення споживачів цього мікрорайону від постачання питної води. А забезпечення високої якості послуги з холодного водопостачання, у тому числі за рахунок зниження рівня вторинного забруднення питної води, підвищить довіру населення міста до сфери ЖКГ та міської влади.

  - Інновації проекту

Інвестиційний проект передбачає заміну застарілих металевих труб на більш сучасні та надійні ПВХ-труби. Як видно з таблиці, застосування поліетиленової труби зводить до мінімального рівня аварійність трубопроводів.

| Термін експлуатації труб системи водопостачання – м. Комсомольськ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Трубопроводи |  |  | Термін експлуатації |  |  |  |  |  | Аварійність аварій/рік/100 км |
| Матеріал | довжина |  | > 50 років |  | 25 – 50 років |  | < 25 років |  |  |
|  | км | % | км | % | км | % | км | % |  |
| Сталь | 37,8446 | 34,7 | - | - | 24,0563 | 22,06 | 13,7883 | 12,65 | 422,8 |
| Чавун | 67,5995 | 61,98 | - | - | 57,5142 | 52,75 | 10,0853 | 9,21 | 59,2 |
| ПВХ | 3,6284 | 3, 32 | - | - | - | - | 3,6284 | 3,33 | 0 |
| Разом | 109,0725 | 100 | - | - | 81,5705 | 74,81 | 27,5020 | 25,19 | 183,5 |

Також інноваційність проекта полягає в комплексному підході до забезпечення безперебійного цілодобового постачання питної води як мешканцям мікрорайону Золотнишине, так і найближчій перспективі - мешканцям мікрорайонів Піддубне та Низи.

4.1. Загальний бюджет проекту

| Найменування заходів, що здійснюватимуться за проектом | Загальна вартість (тис. грн) | Джерела фінансування, тис. грн |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | у першому бюджетному році |  |  | у наступні бюджетні роки |  |  |
|  |  | ДФРР | місцевий бюджет | інші учасники проекту | ДФРР | місцевий бюджет | інші учасники проекту |
| - Проведення тендерних процедур з визначення виконавця будівельних робіт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Виконання підго-товчих робіт | 2721,191 | 1317,108 | 1404,083 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Виконання будівельних робіт: | 11319,632 | 11319,632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - заміна існуючих металевих труб на поліетиленові | 11319,632 | 11319,632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - улаштування колодязів для підклю-чення споживачів |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Введення об’єкта в експлуатацію | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| РАЗОМ: | 14040,823 | 12636,74 | 1404,083 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2. Розклад бюджету за статтями видатків

| Статті видатків | Загальна сума, тис. грн | Джерела фінансування, тис. грн |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | у першому бюджетному році |  |  | у наступні бюджетні роки |  |  |
|  |  | ДФРР | місцевий бюджет | інші учасники проекту | ДФРР | місцевий бюджет | інші учасники проекту |
| 1. Видатки споживання: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Проведення тендерних процедур з визначення виконав-ця будівельних робіт (2111) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Введення об’єкта в експлу-атацію (2111) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Видатки розвитку: | 14040,823 | 12636,74 | 1404,083 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. Реконструк-ція інших об’єктів (3142): | 14040,823 | 12636,74 | 1404,083 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - виконання підготовчих робіт | 2721,191 | 1317,108 | 1404,083 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - заміна існуючих металевих труб на поліетиленові | 11319,632 | 11319,632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - улаштування колодязів для підклю-чення споживачів |  |  |  |  |  |  |  |
| РАЗОМ: | 14040,823 | 12636,74 | 1404,083 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4.3. ОЧІКУВАНІ ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ

| Джерела фінансування | Сума (тис. грн) | Частка у % від загального обсягу фінансування проекту |
| --- | --- | --- |
| 1. Фінансування з ДФРР | 12636,74 | 90 |
| 2. Фінансування з місцевого бюджету | 1404,083 | 10 |
| 3. Фінансування за рахунок коштів інших учасників проекту, у тому числі за рахунок: | 0 | 0 |
| 1) учасників з бюджетного сектору | 0 | 0 |
| 2) учасників з підприємницького сектору | 0 | 0 |
| 3) учасників з громадськості | 0 | 0 |
| Загальний обсяг фінансування | 14040,823 | 100 |

Секретар міської ради		(підписано) 			С.О.Калашнік

Вик. Овчиннікова О.В.