7. Завдання і заходи з виконання Програми розвитку та збереження зелених насаджень у м. Комсомольську на 2016-2017 роки

| № | Найменування завдання | Най-мену-вання показ-ника | Орієнтовне значення показника програми |  | Найменування заходу | Відпо-відальні виконавці | Джерела фінансу-вання (держав-ний, місцевий бюджети, інші) | Пргнозо-ваний обсяг фінансу-вання, всього, грн | У тому числі за роками: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | У тому числі за роками: |  |  |  |  |  | 2016 | 2017 |
|  |  |  | 2016 | 2017 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Поточне утримання площі зелених насаджень | м2 | 84620 | 85000 | 1.1 Догляд за квітниками (50 квітників, 300шт. ампельних вазонів) | КП «Озеле-нення» | місцевий | 784 719 | 356 719 | 428 000 |
|  |  | га | 157,78 | 158,5 | 1.2 Догляд за газонами (косіння та прибирання скверів, парків, обєктів соцкультбиту, вулиць, мікр-нів, паркового озера, місць відпочинку) | КП «Озеле-нення» КП «Міськ-світло», КП «СпецЕко» ДЖКГ | місцевий | 3 747 166 | 1 739 166 | 2 008 000 |
|  |  | га | 209,5 | 210,5 | 1.3 Догляд за деревами та кущами (35 200 дерев, 18 314 кущів, 46 714 п.м, стрижка живоплоту, обрізування дерев та кущів, влаштування пристовбурних ямок, подрібнення гілля на щепу, розкряжування повалених дерев, розорювання протипожежних смуг, обхід лісу) | КП «Озеле-нення» | місцевий | 2 240 966 | 1 018 621 | 1 222 345 |
|  |  | дерев | 180 | 150 | 1.4 Глибоке обрізування тополь з автопідіймача | КП «Озеле-нення» | місцевий | 479 009 | 229 009 | 250 000 |
|  |  | м3 води | 2714 | 2714 | 1.5 Полив зелених насаджень (квітників та дерев) | КП «Озеле-нення» | місцевий | 771 361 | 381 361 | 390 000 |
|  |  | маш-год | 1168 | 1168 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м2 площі | 9042 | 9042 | 1.6 Збирання, навантаження та вивіз сміття | КП «Озеле-нення» | місцевий | 268 633 | 122 106 | 146 527 |
|  |  | м3 гілок | 782 | 782 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м3-та-лони | 280 | 280 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Маш-год | 311 | 311 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | га | 124,02 | 120,02 | 1.7 Біологічний та хімічний захист рослин від шкідників та хвороб | КП «Озеле-нення» | місцевий обласний інші | 4 569 381 | 2 769 381 | 1 800 000 |
|  |  | дерев | 1400 | 1000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | квітів | 3200 | 3000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | га | 209,5 | - | 1.8 Інвентаризація зелених насаджень | КП «Озеле-нення» | місцевий | 30 000 | 30 000 | - |
| 2 | Поточний ремонт площі зелених насаджень | шт | 3365 | 3 500 | 2.1 Посадка дерев та кущів(планування, копання ям, садіння, добрива). | КП «Озеле-нення» | місцевий | 924 576 | 424 576 | 500 000 |
|  |  | шт | 3365 | 3 365 | 2.2 Придбання дерев та кущів | КП «Озеле-нення» | місцевий | 1 089 559 | 529 559 | 560 000 |
|  |  | шт | 7900 | 7900 | 2.3 Придбання багаторічних квітів | КП «Озеле-нення» | місцевий | 480 232 | 230 232 | 250 000 |
|  |  | шт | 19 300 | 19 300 | 2.4 Придбання однорічних квітів | КП «Озеле-нення» | місцевий | 594 468 | 294 468 | 300 000 |
|  |  | шт | 56200 | 56200 | 2.5 Посадка багаторічних та однорічних квітів | КП «Озеле-нення» | місцевий | 289 432 | 139 432 | 150 000 |
|  |  | кг | 140 | 150 | 2.6 Придбання газонної суміші трави | КП «Озеле-нення» | місцевий | 77 397 | 37 397 | 40 000 |
|  |  | га | 1,5 | 1,5 | 2.7 Планування і підсів газонів (2-3 кг на 100 м2) | КП «Озеле-нення» | місцевий | 217 914 | 107 914 | 110 000 |
|  |  | шт | 3000 | 3000 | 2.8 Придбання ампельних (однорічних) квітів | КП «Озеле-нення» | місцевий | 152 060 | 72 060 | 80 000 |
|  |  | шт | 150 | 70 | 2.9 Придбання вазонів для ампельних (однорічних) квітів | КП «Озеле-нення» | місцевий | 25 218 | 16 218 | 9 000 |
|  |  | шт | 68 | - | 2.10 Заліснення ділянок земель (навколо котельні 15-го мікрорайону, лісовий масив) | КП «Озеле-нення» | місцевий | 82 631 | 82 631 | - |
|  |  | м3 | 96 | 96 | 2.11 Очищення території від сухостійних та аварійних дерев (видалення) | КП «Озеле-нення» | місцевий | 322 032 | 152 032 | 170 000 |
|  |  | Маш-год | 88 | 88 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | шт | 3000 | 3000 | 2.12 Придбання дерев та кущів | Відділ освіти | місцевий | 500 000 | 500 000 | - |
| 3 | Розвиток матеріально-технічної бази підприємств зеленого господарства | шт | 1 | - | 3.1 Придбання навісного обладнання для копання ям | КП «Озеле-нення» | місцевий | 150 000 | 150 000 | - |
|  |  | шт | 3 | 2 | 3.2 Придбання бензопил та мотоножиць | КП «Озеле-нення» | місцевий | 32 370 | 22 370 | 10 000 |
|  |  | шт | 2 | - | 3.3 Придбання оприскувачей ранцевих | КП «Озеле-нення» | місцевий | 36 000 | 36 000 | - |
|  |  | шт | 1 | - | 3.4 Придбання оприскувача навісного на трактор | КП «Озеле-нення» | місцевий | 120 000 | 120 000 | - |
|  |  | шт | 48 | 30 | 3.5 Придбання урн для збирання відходів | КП «Озеле-нення» | місцевий | 65 369 | 37 369 | 28 000 |
| 4 | Капітальний ремонт площі зелених насаджень | зони | 3 | 3 | 4.1 Реконструкція автоматичної систем поливу окремих зелених зон міста | ДЖКГ | місцевий, обласний | 7 000 000 | 3 000 000 | 4 000 000 |
| ВСЬОГО |  |  |  |  |  |  |  | 25 050 493 | 12 598 621 | 12 451872 |