6. Напрями діяльності та заходи Програми

| Захід | Відпо-відальні виконавці |  |  | Джерело фінан-сування |  | Орієнтовний обсяг фінансування, тис.грн. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 | 2020 |
| І Поводження з побутовими відходами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Розробка проекту «Реконструкція існуючого звалища твердих побутових відходів з облаштуванням сортувальної лінії» |  | ДЖКГ |  | МФОНПС |  | 590,0 | - |  |  | - |  | - | - |
| 2. Інженерно-геологічні вишукування майданчика під реконструкцію існуючого звалища по об'єкту "Реконструкції звалища твердих побутових відходів" |  | ДЖКГ |  | МФОНПС |  | 41,1 | - |  |  | - |  | - | - |
| 3. Будівництво полігону ТПВ із встановленням лінії по сортуванню вторинної сировини |  | ДЖКГ |  | ДФОНПС ОФОНПС МФОНПС Інші джерела |  | 30 000,0 | 20 000,0 |  |  | - |  | - | - |
| 4. Установка для знешкодження відходів твариного походження |  | ДЖКГ КП «СпецЕко» |  | МФОНПС |  | - | 150,0 |  |  | - |  | - | - |
| 5. Будівництво притулку тимчасового перетримання бездомних тварин |  | ДЖКГ КП «СпецЕко» |  | МФОНПС Інші джерела |  | - | 180,0 |  |  | - |  | - | - |
| 6. Реконструкція споруд для збору побутових відходів м.Комсомольська (реконструкція контейнерних майданчиків) |  | УпІтаБ |  | МФОНПС |  | - | 1 200,0 |  |  | - |  | - | - |
| 7. Придбання машини для транспортування відходів |  | КП «СпецЕко» |  | МФОНПС ОФОНПС |  | 1350,0 | - |  |  | 1 400,0 |  | - | 1 600,0 |
| 8. Придбання обладнання для збору відходів (урни, контейнери (120 л, 240 л, 1,1 м³, 8,5 м³ )) |  | ДЖКГ; Комунальні підприємства |  | МФОНПС ОФОНПС |  | 800,0 | 800,0 |  |  | 800,0 |  | 800,0 | 800,0 |
| 9. Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, захоронення відходів |  | ДЖКГ Комунальні підприємства |  | МФОНПС |  | 3 656,0 | 3 800,0 |  |  | 3 900,0 |  | 4 000,0 | 4 100,0 |
| Всього по розділу І: |  |  |  |  |  | 36 437,1 | 26 130,0 |  | 6 100,0 |  | 4 800,0 |  | 6 500,0 |
| ІІ Охорона та раціональне використання водних ресурсів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Паспортизація зливової каналізації міста | ДЖКГ |  | ОФОНПС МФОНПС |  |  | 300,0 |  | - |  | - |  | - | - |
| 2. Будівництво зливової каналізації міста з очисними спорудами | УпІтаБ |  | ДФОНПС ОФОНПС МФОНПС |  |  | - |  | - |  | 2 000,0 |  | 2 000,0 | - |
| 3. Розчищення та поглиблення русла р.Дніпро | ДЖКГ |  | ОФОНПС МФОНПС |  |  | 500,0 |  | 1 000,0 |  | - |  | - | - |
| 4. Біологічний метод очищення водойм (підселення водорості хлорелла) | ДЖКГ |  | МФОНПС |  |  | 60,0 |  | 60,0 |  | 80,0 |  | - | - |
| 5. Прорубування, прорізування лунок для риби, обхід лунок з пробиванням льоду | КП «Озеле-нення» |  | МФОНПС |  |  | 5,792 |  | 6,5 |  | 6,7 |  | 7,0 | 7,2 |
| 6. Реконструкція самопливної каналізаційної мережі д. 300 мм із керамічних труб ж.б. Миру,31 і споруд на ній на мережу із поліетитенових труб | ВУВКГ |  | Кошти підприємства МФОНПС |  |  | - |  | 800,0 |  | - |  | - | - |
| 7. Реконструкція перекриття грабельного відділення каналізаційної насосної станції 1-Б | ВУВКГ |  | Кошти підприємства МФОНПС |  |  | - |  | 400,0 |  | - |  | - | - |
| 8. Реконструкція та техпереобладнання окремих об’єктів очисних споруд, обеззараження стічних вод на КОС | ВУВКГ |  | Кошти підприємства МФОНПС |  |  | - |  | 2 000,0 |  | 1 600,0 |  | - | - |
| 9. Придбання приладів для здійснення контролю за якістю поверхневих та стічних вод | ВУВКГ |  | Кошти підприємства |  |  | 1025,0 |  | - |  | - |  | - | - |
| 10. Придбання двох роторних компресорів в шумопоглинальних корпусах із шафою керування з використанням частотного перетворювача | ВУВКГ |  | Кошти підприємства МФОНПС |  |  | - |  | 2 020,0 |  | - |  | - | - |
| 11. Реконструкція каналізаційної насосної станції ФОК | ВУВКГ |  | Кошти підприємства МФОНПС |  |  | 70,0 |  | 330,0 |  | - |  | - | - |
| 12. Придбання насосного обладнання для міських каналізаційних насосних станцій | ВУВКГ |  | МФОНПС |  |  | - |  | - |  | - |  | 1000,0 | - |
| 13. Проведення мониторингу роботи водоочисних та водозабірних споруд з визначенням гідробіологічних та біохімічних умов існування джерела водопостачання – протоки «Річище» та можливості покращення водообміну вихідної води в цьому джерелі | ВУВКГ |  | МФОНПС |  |  | 170,0 |  | - |  | - |  | - | - |
| 14. Заміна самопливної каналізаційної мережі д. 150 мм із керамічних труб від ж.б. Добровольського, 59 до бойлерної 10 мкр на мережу із поліетитенових труб | ВУВКГ |  | Кошти підприємства МФОНПС |  |  | - |  | 200,0 |  | - |  | - | - |
| 15. Заміна на дільниці самопливній каналізаційній мережі д. 150 мм із керамічних труб і споруд на ній від ж.б. Добровольського, 37до ж.б.Миру, 20 на мережу із поліетитенових труб | ВУВКГ |  | Кошти підприємства МФОНПС |  |  | - |  | 115,0 |  | - |  | - | - |
| 16. Нове будівництво мережі зливової каналізації вул.Соборна м.Комсомольська Полтавської області | УпІтаБ |  | МФОНПС |  |  | 80,0 |  | 500,0 |  | 500,0 |  | - | - |
| 17. Будівництво водовідводу м-ну Піддубне по вул.Хвойній, пров. Панаса Мирного, вул.Короленка | УпІтаБ |  | МФОНПС |  |  | 100,0 |  | 400,0 |  | - |  | - | - |
| 18. Реконструкція каналізаційної насосної станції 1Б | УпІтаБ |  | ДФОНПС ОФОНПС МФОНПС Інші джерела |  |  | 4 000,0 |  | - |  | - |  | - | - |
| 19. Реконструкція мереж дощової каналізації по вул.Горького м-ну Піддубне м. Комсомольська | УпІтаБ |  | МФОНПС |  |  | 1 200,0 |  | - |  | - |  | - | - |
| 20. Реконструкція каналізаційного самопливного колектора від вул.Леніна, 67 до КНС-9 | УпІтаБ |  | МФОНПС |  |  | 500,0 |  | - |  | - |  | - | - |
| 21. Реконструкція системи каналізації позаміського закладу оздоровлення «Горизонт» Полтавської області | УпІтаБ |  | ДФОНПС ОФОНПС МФОНПС |  |  | 1 200,0 |  | 2 000,0 |  | 3 200,0 |  | - | - |
| 22. Будівництво каналізаційного колектору від КНС-9 до КНС 1Б м.Комсомольська | УпІтаБ |  | ОФОНПС МФОНПС |  |  | 2 000,0 |  | - |  | - |  | - | - |
| 23. Реконструкція каналізаційної насосної станції №16 та мереж напірної каналізації від КНС №16 до КНС №9 | УпІтаБ |  | ДФОНПС ОФОНПС МФОНПС |  |  | 200,0 |  | 1 600,0 |  | 1 600,0 |  | - | - |
| 24. Реконструкція очисних споруд приміщення миття автомобілів | УпІтаБ |  | МФОНПС |  |  | 500,0 |  | - |  | - |  | - | - |
| 25. Заходи з охорони підземних вод (впровадження проекту зовнішніх каналізаційних мереж м-ну Піддубне (II черга)) | УпІтаБ |  | МФОНПС |  |  | 20,0 |  | - |  | - |  | - | - |
| 26 Нове будівництво зливової каналізації мікрорайонів нової забудови з очисними спорудами м.Комсомольська | УпІтаБ |  | ДФОНПС ОФОНПС МФОНПС |  |  | - |  | - |  | 2 000,0 |  | 2 000,0 | - |
| 27. Винесення водоохоронних меж в натуру | УАіМ |  | МФОНПС |  |  | - |  | - |  | 300,0 |  | - | - |
| Всього по розділу ІІ: |  |  |  |  |  | 11 930,79 |  | 11 431,5 |  | 9 286,7 |  | 2 007,0 | 1 007,2 |
| ІІІ Охорона атмосферного повітря |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Модернізація поста спостередження за забрудненням атмосферного повітря з наданням інформації на центральну диспетчерську службу | ДЖКГ |  | МФОНПС |  |  | 10,0 |  | 10,0 |  | 12,0 |  | 12,0 | 15,0 |
| 2. Спеціальні роботи щодо запобігання пилоутворенню на шламосховищу ВАТ «Полтавський ГЗК» | ВАТ «ПГЗК» |  | Кошти підприємства ОФОНПС |  |  | 2 700,0 |  | 2 800,0 |  | 2 900,0 |  | 3 000,0 | 3 100,0 |
| Всього по розділу ІІІ: |  |  |  |  |  | 2 710,0 |  | 2 810,0 |  | 2 912,0 |  | 2 912,0 | 3 115,0 |
| IV Охорона і раціональне використання земель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Берегоукріплення річки Дніпро | ДЖКГ |  | ДФОНПС ОФОНПС МФОНПС Інші джерела |  | 500,0 |  |  | 2 000,0 |  | 2 500,0 |  | - | - |
| 2. Виконання робіт по проекту «Благоустрій паркового озера в місті Комсомольську. Укріплення берегів.» | ДЖКГ |  | ОФОНПС МФОНПС |  | 1 000,0 |  |  | - |  | - |  | - | - |
| 3.Берегоукріплення озер на території заказника місцевого значення «Лісові озера» | ДЖКГ |  | ОФОНПС МФОНПС |  | - |  |  | - |  | - |  | 1 000,0 | 1 000,0 |
| Всього по розділу IV: |  |  |  |  | 1 500,0 |  |  | 2 000,0 |  | 2 500,0 |  | 1 000,0 | 1 000,0 |
| V Охорона природно-заповідного фонду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Заходи, спрямовані на запобігання знищенню чи пошкодженню об’єктів ПЗФ |  | ДЖКГ, Лісгосп | МФОНПС |  | - |  | 20,0 |  |  | - |  | - | 20,0 |
| 2. Ліквідація стихійних звалищ |  | КП «СпецЕко» | МФОНПС |  | 338,0 |  | 350,0 |  |  | 380,0 |  | 400,0 | 420,0 |
| 3. Розчистка озер на території заказника місцевого значення «Лісові озера» |  | ДЖКГ | ОФОНПС МФОНПС |  | 1 000,0 |  | 1 000,0 |  |  | 1 000,0 |  | 1 000,0 | 1 000,0 |
| Всього по розділу V: |  |  |  |  | 1 338,0 |  | 1 370,0 |  |  | 1 380,0 |  | 1 400,0 | 1 440,0 |
| VI Екологічна освіта та пропаганда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Організація і здійснення робіт з екологічної освіти, підготовки кадрів, підвищення кваліфікації та обміну досвідом роботи працівників природоохоронних органів |  | ДЖКГ | МФОНПС |  | 20,0 |  | 20,0 |  |  | 25,0 |  | 25,0 | 30,0 |
| 2 Проведення заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища серед населення. |  | ДЖКГ, МіськВО | МФОНПС |  | 25,0 |  | 25,0 |  |  | 30,0 |  | 30,0 | 30,0 |
| 3. Проведення екологічних експертиз та висновків по проектах екологічного спрямування |  | ДЖКГ | МФОНПС |  | 30,0 |  | 30,0 |  |  | 40,0 |  | 40,0 | 50,0 |
| Всього по розділу VI: |  |  |  |  | 75,0 |  | 75,0 |  |  | 95,0 |  | 95,0 | 110,0 |
| ВСЬОГО: |  |  |  |  | 53 990,89 |  | 43 816,5 |  |  | 22 273,7 |  | 11 214,0 | 13 172,2 |

Позначення: ДФОНПС – Державний фонд охорони навколишнього природнього середовища, ОФОНПС – обласний фонд охорони навколишнього природнього середовища, МФОНПС – міський фонд охорони навколишнього природнього середовища.

Секретар міської ради 					(підписано)										С.С. Дорота

Чернушиц  26447