УКРАЇНА

КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Міський голова

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від  01.07.2013р.                                                            № 332-р

Про підготовку об’єктів житлово-

комунального господарства та соціально-

культурного призначення міста до

роботи в осінньо-зимовий період 2013-2014 років

На виконання наказу Міністерства палива та енергетики України і Міністерства з питань житлово-комунального господарства України № 620/378 від 10.12.2008р. «Про затвердження Правил підготовки теплових господарства до опалювального періоду» та з метою своєчасної підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та соціально-культурного призначення міста до роботи в осінньо-зимовий період 2013-2014 років:

1. Створити комісію по перевірці стану готовності об’єктів житлово-комунального господарства та соціально-культурного призначення міста до роботи в осінньо-зимовий період 2013-2014 років, в складі:

Биков Д.Г.      – перший заступник міського голови, голова комісії.

Гирявець В.І. – начальник відділу житла, розвитку доріг, благоустрою

управління житлово-комунального господарства виконкому,

заступник голови комісії.

Члени комісії:

Неклюдова Ж.Г. – начальник відділу транспорту, водопровідно-

каналізаційного господарства та енергетики управління житлово-

комунального господарства.

Нєстєров Ю.М. – головний спеціаліст житла та технагляду відділу житла,

розвитку доріг, благоустрою управління житлово-комунального

господарства виконкому.

Сніжко П.І.       – головний інженер КВП «Комсомольськтеплоенерго».

Єргалєєва С.Я.  – головний державний інспектор Південного інспекційного

відділу інспекції ДАБК у Полтавській області (за згодою).

2. Керівникам підприємств і установ усіх форм власності та ОСББ підготувати підпорядковані об’єкти до роботи в осінньо-зимовий період 2013-2014 років і після перевірки їх тепловою інспекцією КВП «Комсомольськтеплоенерго», надати паспорти і акти готовності на розгляд комісії по перевірці стану готовності об’єктів житлово-комунального господарства та соціально-культурного призначення міста до роботи в осінньо-зимовий період 2013-2014 років, згідно із затвердженим графіком (додається).

3. КВП «Комсомольськтеплоенерго» проводити перевірку стану готовності теплового господарства до роботи  в опалювальний період об’єктів комунальної форми власності, відомчого підпорядкування та ОСББ.

Представником теплової інспекції підприємства підписуються акти стану готовності теплового господарства до роботи в опалювальний період на об’єкти житлово-комунального господарства усіх форм власності та соціально-культурного призначення міста, а також паспорти готовності до роботи в опалювальний період житлових будинків, які обслуговують житлово-експлуатаційні підприємства, відомчі підприємства та ОСББ.

4. Комісії по прийомці об’єктів житлово-комунального господарства та соціально-культурного призначення міста до роботи в осінньо-зимовий період 2013-2014 років:

4.1. Проводити обстеження підготовлених об’єктів  кожного вівторка і четверга;

4.2. Інформувати міського голову про стан готовності об’єктів соціально-культурного призначення міста до 01 вересня та об’єктів житлово-комунального господарства до 15 вересня 2013 року.

Міський голова                                                                                        С.А. Супрун

Графіки подання і перевірки

актів готовності теплового господарства

і паспортів готовності житлових будинків

та об’єктів соціально-культурного призначення

до опалювального періоду 2013-2014 років

| Назва підприємства | Загальна кількість об’єктів | План підготовки об’єктів (з підписанням актів і паспортів готовності) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | червень |  |  | липень |  |  | серпень |  |  | вересень |  |
|  |  | 1 -10 | 11-20 | 20-30 | 1 -10 | 11-20 | 20-31 | 1 -10 | 11-20 | 20-31 | 1 -10 | 10-15 |
| Житловий фонд комунальної форми власності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КЖРЕП № 1 | 81 будинок | 10 | 11 | 11 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 8 | 2 |
| КЖЕП № 2 | 40 будинків | 3 | 4 | 3 | 9 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| КЖЕП № 3 | 27 будинків | - | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 |
| КЖЕП № 4 | 41 будинок | - | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 2 |
| КЖЕП № 5 | 22 будинки | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | - |
| ОСББ, ЖБК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОСББ, ЖБК | 17 будинків |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 1 |
| Житловий фонд (гуртожитки) відомчого підпорядкування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех обслуговування об’єктів соц. Культ побуту ВАТ Полтавський «ГЗК» | 2 будинки | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Об’єкти соціально-культурного призначення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заклади освіти | 18 | - | - | 7 |  | 6 | - | 5 | - | - | - | - |
| Заклади фізкультури і спорту | 3 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| Заклади охорони здоров’я | 4 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| Заклади культури | 6 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| Міськвиконком та заклади соціального призначення | 5 | - | - | 1 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - |
|  | 266 | 15 | 21 | 35 | 27 | 35 | 33 | 26 | 20 | 19 | 28 | 7 |