КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(Дванадцята сесія шостого скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

Від 20.09. 2011 року

Про затвердження у новій редакції

заходів по виконанню програми

«Капітальний ремонт житлового фонду

міста Комсомольська» на 2011 рік

На виконання ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  в зв’язку із виникненням необхідності виконання додаткових робіт на підставі отриманих листів від житлово-експлуатаційних підприємств,  визначенням вартості окремих робіт по капітальному ремонту після проведення конкурсів, враховуючи пропозицію постійної комісії з питань промисловості, житлово-комунального господарства, транспорту та зв’язку (протокол №10 від 13.09.2011р.), Комсомольська міська рада

В И Р І Ш И Л А  :

- Затвердити у новій редакції заходи по виконанню програми «Капітальний ремонт житлового фонду міста Комсомольська» на 2011 рік згідно з додатком.

- Вважати  таким, що втратило чинність, рішення десятої сесії  шостого скликання Комсомольської міської ради від 06.07.2011 року «Про затвердження у новій редакції заходів по виконанню програми «Капітальний ремонт житлового фонду міста Комсомольська» на 2011 рік.

Міський голова		(підписано)			С.А. Супрун

Додаток

до рішення

дванадцятої сесії 6 скликання

Комсомольської міської ради

від 20.09. 2011 року

Заходи по виконанню програми «Капітальний

ремонт житлового фонду» на 2011 рік

| № п/п |  |  | Найменування робіт | Обсяг робіт | Разом видатків на поточний рік, грн. | Внесено змін +, - | Всього видатків із врахуванням змін, грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - Капітальний ремонт покрівель з руберойду |  |  |  | 24187м2 | 1449900 | -130000 | 1319900 |
| 1.1. |  |  | вул. Гірників, 28 | 904м2 | 79000 |  | 79000 |
| 1.2. |  |  | вул. Гірників, 16 | 900м2 | 51900 | -10800 | 41100 |
| 1.3. |  |  | вул. Добровольського, 15 | 1303м2 | 75000 | - 11400 | 63600 |
| 1.4. |  |  | вул. Добровольського, 25 | 1790м2 | 99000 | -12600 | 86400 |
| 1.5. |  |  | вул. Гірників, 23 | 1801м2 | 100000 | -13200 | 86800 |
| 1.6. |  |  | вул. Гірників, 25 | 1664м2 | 92000 | -11500 | 80500 |
| 1.7. |  |  | вул. Леніна, 23 (7-12 під.) | 2108м2 | 126000 | -6000 | 120000 |
| 1.8. |  |  | вул. Конституції, 14 | 1261м2 | 75000 | -4000 | 71000 |
| 1.9. |  |  | вул. Добровольського, 55 | 627м2 | 37000 | -6000 | 31000 |
| 1.10. |  |  | вул. Леніна, 62 | 1337м2 | 73000 | -8200 | 64800 |
| 1.11. |  |  | вул. Леніна, 77 | 1315м2 | 74000 | -10000 | 64000 |
| 1.12. |  |  | вул. Леніна, 79 (1-й під.) | 729м2 | 43000 | -8500 | 34500 |
| 1.13. |  |  | вул. Миру, 22 | 706м2 | 42000 | -7000 | 35000 |
| 1.14. |  |  | вул. Крилова, 5 | 652м2 | 34000 | +2000 | 36000 |
| 1.15. |  |  | вул. Добровольського, 81 | 2156м2 | 123000 | -18000 | 105000 |
| 1.16. |  |  | вул. Добровольського, 91 | 1395м2 | 79000 | -14000 | 65000 |
| 1.17. |  |  | вул. Добровольського, 12 | 1361м2 | 77000 | -10600 | 66400 |
| 1.18. |  |  | вул. Леніна, 53 | 2178м2 | 170000 |  | 170000 |
| 1.19. |  |  | вул. Леніна, 102 | 300м2 | 0 | +19800 | 19800 |
| - Капітальний ремонт покрівель із шиферу |  |  |  | 831м2 | 90000 | +105000 | 195000 |
| 2.1. |  |  | пров. Молодіжний, 20 | 231м2 | 28000 | +6800 | 34800 |
| 2.2. |  |  | вул. Озерна, 24В | 600м2 | 62000 | -6800 | 55200 |
| 2.2. |  |  | пров. Молодіжний, 10, 30, 42 | 693м2 | 0 | +105000 | 105000 |
| - Капітальний ремонт з/бетонних конструкцій (герметизація швів) |  |  |  | 12197п.м | 287400 | +25000 | 312400 |
| 3.1. |  | КЖРЕП № 1 |  | 611п.м. | 14500 |  | 14500 |
| 3.2. |  | КЖЕП № 2 |  | 1912п.м. | 45100 |  | 45100 |
| 3.3. |  | КЖЕП № 3 |  | 5000п.м. | 94200 | +25000 | 119200 |
| 3.4. |  | КЖЕП № 4 |  | 3024п.м. | 71200 |  | 71200 |
| 3.5. |  | КЖЕП № 5 |  | 2650п.м. | 62400 |  | 62400 |
| - Капітальний ремонт ІТП |  |  |  | 6шт. | 414000 |  | 414000 |
| 4.1. |  |  | вул. Молодіжна 5, 7 | 1шт. | 94400 |  | 94400 |
| 4.2. |  |  | вул. Строни, 23 | 1шт. | 72500 |  | 72500 |
| 4.3. |  |  | вул. Строни, 2 | 1шт. | 76700 |  | 76700 |
| 4.4. |  |  | вул. Миру, 13 | 1шт. | 51800 |  | 51800 |
| 4.5. |  |  | вул. Миру, 27 (3, 4-йпід.) | 1шт. | 68600 |  | 68600 |
| 4.6. |  |  | вул. Миру 11 | 1шт. | 50000 |  | 50000 |
| 5. Капітальний ремонт трубопроводів |  |  |  | 3104п.м. | 455450 |  | 455450 |
| 5.1. |  |  | пров. Молодіжний, 4 (опалення) | 90п.м. | 14000 |  | 14000 |
| 5.2. |  |  | пров. Молодіжний, 10, 20, 30 (опалення) | 74п.м. | 10000 |  | 10000 |
| 5.3. |  |  | пров. Молодіжний, 2 (опалення) | 90п.м. | 14000 |  | 14000 |
| 5.4. |  |  | вул. Добровольського, 9 (опалення, гаряче водопостачання) | 300п.м. | 63000 |  | 63000 |
| 5.5. |  |  | вул. Добровольського, 81 (гаряче водопостачання) | 560п.м. | 70600 |  | 70600 |
| 5.6. |  |  | вул. Леніна, 88 (технічний поверх, гаряче водопостачання) | 200пм. | 21000 |  | 21000 |
| 5.7. |  |  | вул. Леніна, 94 (технічний поверх, гаряче водопостачання) | 200п.м. | 21000 |  | 21000 |
| 5.8. |  |  | вул. Леніна, 78 (технічний поверх, гаряче водопостачання) | 700п.м. | 72000 |  | 72000 |
| 5.9. |  |  | вул. Леніна, 72 (технічний поверх, гаряче водопостачання) | 200п.м. | 21000 |  | 21000 |
| 5.10. |  |  | вул. Добровольського, 17 (4-й під., стояки холодно і гарячого водопостачання, каналізації) | 90п.м. | 15000 |  | 15000 |
| 5.11. |  |  | вул. Леніна, 67 (холодне водопостачання) | 280п.м. | 30000 |  | 30000 |
| 5.12. |  |  | вул. Миру, 23 (гаряче водопостачання) | 290п.м. | 30000 |  | 30000 |
| 5.13. |  |  | вул. Леніна, 53, вул. Миру, 31 (2-й, 4-й під., випуски каналізації) | 30п.м. | 12000 |  | 12000 |
| 5.14. |  |  | вул. Космонавтів, 17 (трубопроводів опалення) |  | 28200 |  | 28200 |
| 5.15. |  |  | вул. Миру 31 (опалення кв. № 88) | 1 кв. | 6750 |  | 6750 |
| 5.16. |  |  | вул. Першопрохідників, 3 (переобладнання системи опалення технічного поверху житлового будинку, із розробкою проекту) | 1 буд. | 15200 |  | 15200 |
| 5.17. |  |  | Капітальний ремонт трубопроводів гарячого водопостачання житлового будинку по пров. Молодіжному 52 | 1 буд. | 7000 |  | 7000 |
| 5.18 |  |  | Капітальний ремонт трубопроводів гарячого водопостачання житлового будинку по вул. Мира 27 | 1 буд. | 4700 |  | 4700 |
| 6. Ізоляція трубопроводів |  |  |  | 3576п.м. | 96000 |  | 96000 |
| 6.1 |  |  | КЖРЕП № 1 | 900п.м. | 24000 |  | 24000 |
| 6.2. |  |  | КЖЕП № 3 | 900п.м. | 24000 |  | 24000 |
| 6.3. |  |  | КЖЕП № 4 | 900п.м. | 23000 |  | 23000 |
| 6.4. |  |  | КЖЕП № 5 | 876п.м. | 25000 |  | 25000 |
| 7. Капітальний ремонт конструкцій зовнішніх стін будинків (утеплення) |  |  |  | 974м2 | 157500 |  | 157500 |
| 7.1. | вул. Миру, 21 кв. 25 |  |  | 13м2 | 2200 |  | 2200 |
| 7.2. | вул. Леніна, 22 кв. 41 |  |  | 14м2 | 2400 |  | 2400 |
| 7.3. | вул. Миру, 21 кв. 60 |  |  | 22м2 | 3700 |  | 3700 |
| 7.4. | вул. Миру, 19 кв. 9 |  |  | 13м2 | 2200 |  | 2200 |
| 7.5. | вул. Леніна, 20 кв. 5 |  |  | 38м2 | 6350 |  | 6350 |
| 7.6. | вул. Добровольського, 26 кв. 60 |  |  | 38м2 | 6350 |  | 6350 |
| 7.7. | вул. Миру, 31 кв. 8 |  |  | 10м2 | 1700 |  | 1700 |
| 7.8. | вул. Леніна, 53 кв. 81 |  |  | 22м2 | 3700 |  | 3700 |
| 7.9. | вул. Добровольського, 59 кв. 107 |  |  | 16м2 | 2700 |  | 2700 |
| 7.10. | вул. Леніна, 51 кв. 26 |  |  | 15м2 | 2500 |  | 2500 |
| 7.11. | вул. Добровольського, 71 кв. 38 |  |  | 32м2 | 4400 |  | 4400 |
| 7.12. | вул. Миру 23 кв. 10 |  |  | 15м2 | 2500 |  | 2500 |
| 7.13. | вул. Миру, 31 кв. 88 |  |  | 34м2 | 5700 |  | 5700 |
| 7.14. | вул. Конституції, 42 кв. 33 |  |  | 38м2 | 6350 |  | 6350 |
| 7.15. | вул. Леніна, 42 кв. 67 |  |  | 18м2 | 3000 |  | 3000 |
| 7.16. | вул. Леніна, 77 кв. 82 |  |  | 30м2 | 5000 |  | 5000 |
| 7.17. | вул. Конституції, 42 кв. 92 |  |  | 13м2 | 2200 |  | 2200 |
| 7.18. | вул. Леніна, 67 кв. 26 |  |  | 13м2 | 2200 |  | 2200 |
| 7.19. | вул. Леніна, 63 кв. 33 |  |  | 34м2 | 5700 |  | 5700 |
| 7.20. | вул. Добровольського, 75 кв. 37 |  |  | 12м2 | 2000 |  | 2000 |
| 7.21. | вул. Леніна, 88 кв. 128 |  |  | 26м2 | 4400 |  | 4400 |
| 7.22. | вул. Добровольського, 89 кв. 13 |  |  | 34м2 | 4700 |  | 4700 |
| 7.23. | вул. Добровольського, 87 кв. 7 |  |  | 38м2 | 6350 |  | 6350 |
| 7.24. | вул. Конституції, 42 кв. 63 |  |  | 13м2 | 2200 |  | 2200 |
| 7.25. | вул. Добровольського, 87 кв. 3 |  |  | 23м2 | 4000 |  | 4000 |
| 7.26. | вул. Леніна, 17/10 кв. 73 |  |  | 12м2 | 2000 |  | 2000 |
| 7.27. | вул. Миру, 19 кв. 5 |  |  | 60м2 | 6500 |  | 6500 |
| 7.28. | вул. Конституції, 46 кв. 100 |  |  | 6м2 | 1000 |  | 1000 |
| 7.29. | вул. Добровольського, 67 кв. 25 |  |  | 10м2 | 1700 |  | 1700 |
| 7.30. | вул. Леніна 53, кв. 78 |  |  | 13м2 | 2000 |  | 2000 |
| 7.31. | вул. Гірників,3 кв.98 |  |  | 24м2 | 4000 |  | 4000 |
| 7.32. | вул. Миру 31, кв. 75 |  |  | 25м2 | 4200 |  | 4200 |
| 7.33. | вул. Добровольського, 53 кв. 13 |  |  | 38м2 | 6350 |  | 6350 |
| 7.34. | вул. Добровольського, 9 кв. 1 |  |  | 28м2 | 4700 |  | 4700 |
| 7.35. | вул. Добровольського, 43 кв. 6 |  |  | 9м2 | 1500 |  | 1500 |
| 7.36. | вул. Озерна 36, кв. 2 |  |  | 32м2 | 5300 |  | 5300 |
| 7.37. | вул. Леніна 62, кв. 86 |  |  | 38м2 | 6350 |  | 6350 |
| 7.38. | вул. Добровольського, 37 кв. 30 |  |  | 20м2 | 3300 |  | 3300 |
| 7.39. | вул. Добровольського, 9 кв. 9 |  |  | 29м2 | 4800 |  | 4800 |
| 7.40. | вул. Конституції, 36 кв. 4 |  |  | 18м2 | 3000 |  | 3000 |
| 7.41. | вул. Леніна 21, кв. 11 |  |  | 38м2 | 6300 |  | 6300 |
| 8. Капітальний ремонт електричних мереж в місцях загального користування |  |  |  | 1 буд. | 78950 |  | 78950 |
| 8.1. | вул. Портова, 3 |  |  | 1 буд. | 78950 |  | 78950 |
| 9. Капітальний ремонт місць загального користування |  |  |  | 1 буд. | 78950 |  | 78950 |
| 9.1. |  |  | вул. Строни, 23 | 1 буд. | 78950 |  | 78950 |
| 10. Капітальний ремонт покрівлі козирків балконів і лоджій |  |  |  | 449м2 | 48050 |  | 48050 |
| 10.1. |  | КЖЕП № 3 |  | 180м2 | 19025 |  | 19025 |
| 10.2. | КЖЕП № 4 |  |  | 195м2 | 21025 |  | 21025 |
| 10.3. | КЖЕП № 5 |  |  | 74м2 | 8000 |  | 8000 |
| 11. Капітальний ремонт ліфтів житлових будинків (заміна тросів, лебідок, двигунів, інше) |  |  |  | 30 ліфтів | 100000 |  | 100000 |
| 12. Капітальний ремонт козирків входів в під’їзди житлових будинків (із розробкою типового проекту) |  |  |  | 16 шт. | 54000 |  | 54000 |
| 12.1. |  |  | КЖРЕП № 1 | 16 шт. | 54000 |  | 54000 |
| 13. Капітальний ремонт кліткових сходів житлового будинку по пров. Молодіжному, 20 |  |  |  | 1 буд. | 12500 |  | 12500 |
| 14. Капітальний ремонт покрівель житлових будинків із водостічними трубами (жолобів і пелени) |  |  |  | 5 буд. | 38000 |  | 38000 |
| 15. Обстеження технічного стану конструкцій покрівлі (5-ти плит покриття), надання висновку їх укріплення та обсягів робіт по капітальному ремонту житлового будинку № 53 по вул. Леніна |  |  |  | 1 буд./ 5 плит | 5000 |  | 5000 |
| 16. Капітальний ремонт конструкцій покрівлі (3-х плит покриття) по результатам отриманого висновку житлового будинку № 53 по вул. Леніна |  |  |  | 1 буд./ 3 плити | 49500 |  | 49500 |
| 17. Капітальний ремонт місць загального користування (душових кімнат 4-х секцій) житлового будинку по вул. Леніна 30 |  |  |  | 1 буд. | 30000 | +30000 | 60000 |
| 18. Розробка проектів капітального ремонту (модернізації ліфтів: вул. Леніна 66, ОСББ «Промінь» - 1 ліфт, вул. Леніна 69, ОСББ № «8» - 2 ліфти) |  |  |  | 3 шт. | 9086 |  | 9086 |
| 19. Капітальний ремонт (модернізація) ліфтів житлового будинку по вул. Леніна, 53 (4 ліфти) |  |  |  | 4 ліфти | 240000 |  | 240000 |
| 20. Капітальний ремонт (модернізація) ліфтів житлового будинку по вул. Леніна, 10/13 (2 ліфти) |  |  |  | 2 ліфти | 120000 |  | 120000 |
| 21. Капітальний ремонт (модернізація) ліфтів житлового будинку по вул. Леніна, 41 (4 ліфти) |  |  |  | 4 ліфти | 220000 |  | 220000 |
| 22. Капітальний ремонт (модернізація) ліфтів житлового будинку по вул. Конституції, 18 (1 ліфт) |  |  |  | 1 ліфт | 70000 |  | 70000 |
| 23. Капітальний ремонт балконів і лоджій (відновлення з/б екранів і козирків) |  |  |  | 33шт. | 40000 |  | 40000 |
| 24. Капітальний ремонт зовнішнього освітлення входів у під’зди житлових будинків за адресами: вул. Молодіжна 4, 5, 7, 9; пров. Молодіжний 2, 4; вул. Космонавтів, 5 |  |  |  | 7 будинків | 10000 |  | 10000 |
| 25. Капітальний ремонт ліфтів (заміна редукторів головного приводу) |  |  |  | 5 ліфтів | 100000 |  | 100000 |
| 26. Розробка проекту капітального ремонту ІТП житлового будинку по вул. Строни, 2 |  |  |  | 1 шт. | 5000 |  | 5000 |
| 27. Капітальний ремонт енергопостачання житлового будинку по вул. Леніна 67 |  |  |  | 1 будинок | 40000 |  | 40000 |
| 28. Капітальний ремонт квартири по вул. Першопрохідців, 3 |  |  |  | ква-ра | 46724 |  | 46724 |
| 29. Капітальний ремонт сантехобладнання квартири №7 по вул. Миру, 7 |  |  |  |  | 0 | +5000 | 5000 |
| 30. Капітальний ремонт сантехобладнання квартири №27 по вул. Добровольського, 22 |  |  |  |  | 0 | +5000 | 5000 |
|  |  |  | Всього |  | 4346010 |  | 4346010 |
|  |  |  | Кредиторська заборгованість 2010 року |  | 955401,26 |  | 955401,26 |
|  |  |  | Разом |  | 5301411,26 | +40000 | 5331411,26 |

Секретар міської ради                     	(підписано)			С.О.Калашнік

Василюк П.Б. 25095