КОМСОМОЛЬСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

(чотирнадцята сесія шостого скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

Від ___15.11.2011 року

Про затвердження Програми розробки містобудівної документації в м. Комсомольську на 2011-2013 роки

Розглянувши лист ОДА №1-65/1746 від 14.09.2011р. щодо термінового затвердження місцевої програми розроблення планувальної документації, на виконання власних повноважень, зазначених у статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи пропозиції постійної комісії з питань архітектури, будівництва, земельних ресурсів та екології (протокол        № _20__від ___07.11.2011 р.)

Комсомольська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму розробки містобудівної документації в місті Комсомольську, що  додається.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань архітектури, будівництва, земельних ресурсів та екології.

Міський голова			(підписано)					С.А. Супрун

Додаток до рішення чотирнадцятої сесії Комсомольської міської ради шостого скликання від 15.11.2011р.

ПРОГРАМА

розробки містобудівної документації в м. Комсомольську

- Загальні положення.

Відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» (далі - Закон) генеральний план населеного пункту – містобудівна документація, що визначає принципові вирішення розвитку, планування, забудови та іншого використання території населеного пункту. У ст.2 Закону зазначено, що планування і забудова територій – діяльність державних органів, органів місцевого самоврядування, юридичних та фізичних осіб, яка передбачає:

1) прогнозування розвитку територій;

2) забезпечення раціонального розселення і визначення напрямів сталого розвитку територій;

3) обґрунтування розподілу земель за цільовим призначенням;

4) взаємоузгодження державних, громадських та приватних інтересів під час планування і забудови територій;

5) визначення і раціональне взаємне розташування зон житлової та громадської забудови, виробничих, рекреаційних, природоохоронних, оздоровчих, історико-культурних та інших зон і об'єктів;

6) встановлення режиму забудови територій, на яких передбачено провадження містобудівної діяльності;

7) розроблення містобудівної та проектної документації, будівництво об'єктів;

8) реконструкцію існуючої забудови та територій;

9) збереження, створення та відновлення рекреаційних, природоохоронних, оздоровчих територій та об'єктів, ландшафтів, лісів, парків, скверів, окремих зелених насаджень;

10) створення та розвиток інженерно-транспортної інфраструктури;

11) проведення моніторингу забудови;

12) ведення містобудівного кадастру;

13) здійснення контролю у сфері містобудування.

Пунктом 2. ст.. 2 Закону зазначено, що інструментом державного регулювання планування територій є містобудівна документація, яка поділяється на документацію державного, регіонального та місцевого рівнів.

Отже для сталого розвитку населеного пункту, створенню сприятливих умов для життєдіяльності людини, планування та забудови територій, в тому числі перспективного розвитку, пов’язаного із соціально-економічним розвиненням, демографічною структурою, екологічними факторами і умовами, ресурсними можливостями поселення; регулювання земельних відносин, створення містобудівного кадастру, містобудівного моніторингу, необхідно мати актуальну містобудівну документацію, що відповідає чинному законодавству.

Генеральний план м. Комсомольська був розроблений в 1985 році Українським державним проектним інститутом «Укргорстройпроект»,            м. Харків. Генеральний план був розроблений на довгостроковий період 25-30 років, тобто до 2010-2015 року з виділенням першої черги будівництва – 1990 та 1995 року, але більшість заходів, намічених генеральним планом, здійснено не було.

Рішенням Комсомольської міської ради від 18 серпня 2005 р. було затверджено генеральний план міста Комсомольська, виконаний у відповідності до чинного на той час законодавства.

За період з 2005р. по 2011р. реалізація генерального плану відбувалась відповідно до діючої містобудівної документації, чинної законодавчої бази, що останнім часом зазнала певних змін, але у зв’язку із зміною меж  населеного пункту, забудовою виділених вільних земельних ділянок, коригуванням меж заказника діюча містобудівна документація потребує оновлення.

На даний час - питання внесення змін до генерального плану міста є необхідним завданням для здійснення містобудівної діяльності та сталого розвитку міста Комсомольська.

Програма створюється відповідно до основних положень Конституції України, Цивільного кодексу України, Земельного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Закону України «Про Генеральну схему планування території України», Закону України "Про основи містобудування", "Про архітектурну діяльність", "Про землеустрій", постанови Кабінету Міністрів України від 22.02.2008р. № 79 «Про затвердження Порядку складення плану земельно-господарського устрою території населеного пункту», ДБН Б.1-3-97 "Склад, зміст, порядок розроблення та затвердження генеральних планів міських населених пунктів".

Для вирішення завдань у сфері містобудування відповідно до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" необхідно вжити таких заходів – в першу чергу топографічні карти міста та внесення змін до генерального плану міста. У відповідності до оновленого генерального плану розроблення плану зонування, детального плану території.

2. Мета програми

Метою програми є організаційне, матеріальне та фінансове забезпечення розроблення містобудівної документації з урахуванням раціонального використання території у зв’язку з соціально-економічними потребами, екологічними обмеженнями, ресурсними потужностями. Визначення принципових вирішень розвитку, планування, забудови територій міста та комплексного містобудівного розвитку м. Комсомольська.

3. Основні завдання програми

  - обґрунтування майбутніх потреб та визначення переважних напрямів використання територій;

  - урахування державних, громадських і приватних інтересів під час планування, забудови та іншого використання територій;

  - обґрунтування розподілу земель за цільовим призначенням та використання територій для містобудівних потреб;

  - зонування території з переважними видами її використання (визначення і раціональне розташування територій житлової та громадської забудови, промислових, рекреаційних, природоохоронних, водних ресурсів та інших територій і об'єктів);

  - обґрунтування та встановлення режиму раціонального використання земель та забудови територій, на яких передбачена перспективна містобудівна діяльність;

  - визначення, вилучення (викуп) і надання земельних ділянок для містобудівних потреб на основі містобудівної документації в межах, визначених законом;

  - визначення територій, що мають особливу екологічну,  естетичну цінність, встановлення передбачених законодавством обмежень на їх планування, забудову та інше використання;

  - створення повноцінного життєвого середовища та створення сприятливих умов територіального розвитку, забезпечення ефективного використання потенціалу територій із збереженням їх природних ландшафтів та історико-культурної цінності, з урахуванням затвердженої містобудівної документації та інтересів власників земельних ділянок, землекористувачів, у тому числі орендарів;

  - обґрунтування, розробка і подальша реалізація необхідного обсягу організаційних та інженерно-технічних заходів з освоєння, поліпшення якості земель, їх раціонального використання та охорони, захисту від руйнівних процесів;

  - організаційні, правові, фінансові та інші заходи щодо вдосконалення структури території, освоєння земель, поліпшення їх якості, рекультивації, консервації;

  - охорона довкілля та раціональне використання природних ресурсів;

  - регулювання забудови міста Комсомольська.

4. Заходи реалізації Програми

Програма розрахована на 2011-2013роки. Реалізація Програми розробки містобудівної документації в м. Комсомольську передбачає:

  - розробка містобудівної документації;

  - вирішення оперативних завдань.

5. Перелік заходів на виконання програми

| № п/п | Заходи: | Строки виконання | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), грн. | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проектно- вишукувальні роботи: «Внесення змін до генерального плану міста Комсомольська. 1 етап.» | 2011-2012 р.р. | місцевий бюджет | 79 701, 60 | Відкоригована містобудівної документації; |
| 2. | Переприв'язка на електронних носіях містобудівної документації у державну геодезичну систему координат УСК-2000 для формування бази містобудівного кадастру | 2012-2013рр. | місцевий бюджет | уточнюється | Оновлена містобудівна документація; |
| 3. | Проект земельно-господарського устрою щодо впорядкування території м. Комсомольська /у складі генерального плану міста/ | 2012-2013р. р. | місцевий бюджет | 196 000,0 | Отримання нової містобудівної документації |
| 4. | Проект розмежування земель державної та комунальної власності території м. Комсомольська Полтавської області | 2011-2012рр. | місцевий бюджет | 300 000,0 | Встановлення земель державної та комунальної власності. |
| 5. | Проектно- вишукувальні роботи: «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту(цивільної оборони) до генерального плану міста Комсомольська на особливий період/ на мирний час», грн. | 2012-2013 р.р. | місцевий бюджет | 38 500,00 | Відкоригована містобудівної документації; |
| 6. | Розробка плану зонування території міста Комсомольська | 2012р. | місцевий бюджет | 218 000,0 | Отримання нової містобудівної документації |
| 7. | Проектно- вишукувальні роботи: «Детальний план території міста Комсомольська» | 2012р. | місцевий бюджет | уточнюється | Отримання нової містобудівної документації |
| 8. | Проектно- вишукувальні роботи: «Коригування детального плану території мікрорайонів №13, 14, 15-а» | 2012р. | місцевий бюджет | 100 000,00 | Оновлення містобудівної документації; |
| 9. | Проектно- вишукувальні роботи: «Коригування плану червоних ліній мікрорайону Піддубне», | 2012р. | місцевий бюджет | 32 070,00 | Відкоригована містобудівної документації; |
| 10. | Проектно- вишукувальні роботи: «Розробка плану червоних ліній мікрорайону Низи» | 2011 - 2012 р.р. | місцевий бюджет | 42 138,00 | Отримання розбивочних креслень червоних ліній, типових поперечних профілів вулиць; |
| 11. | Проектно- вишукувальні роботи: «Детальний план території Набережна» | 2013р. | місцевий бюджет | 301 199,00 | Отримання нової містобудівної документації |

6. Фінансове забезпечення виконання програми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету,  за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством, за умови виконання функцій замовника відповідним органом місцевого самоврядування. Загальна сума коштів, передбачених на реалізацію Програми в 2010-2013 р складає 1 307 608,65 грн. (орієнтовно) за рахунок яких передбачається здійснення заходів по даній Програмі.

7. Механізм реалізації програми

Реалізація програми здійснюється шляхом поетапного виділення коштів з міського бюджету, державного бюджету, інших джерел, виконання робіт згідно діючого законодавства та чинних нормативних актів, виконання необхідних узгоджень та експертиз результатів робіт, затвердження результатів прийнятих робіт у встановленому порядку, використання результатів вишукувальних, планувальних та землевпорядних робіт для ведення чергових та реєстраційних планів зонування, землевідведення, забудови та інженерно-транспортної інфраструктури території, регулювання забудови та іншого використання території.

- Очікувані результати

На основі розробленої та затвердженої документації міська рада та її виконавчі органи вирішують питання:

- визначення земельних ділянок для розташування та будівництва об'єктів містобудування та іншого використання;

- визначення поверховості та інших параметрів забудови територій(в т.ч. ліній регулювання забудови);

- розроблення та затвердження  правил забудови міста, проектів забудови території, проектів розподілу територій мікрорайону (кварталу), визначення прибудинкових територій;

- вибору, вилучення (викупу), надання у власність або користування (оренду) земельних ділянок;

- встановлення на відповідних територіях єдиних умов та обмежень використання земель, визначених для містобудівних потреб;

- визначення технічних умов для розміщення та утримання інженерно-транспортної інфраструктури;

- місцевими правилами забудови встановлюється порядок вирішення питань розташування, надання дозволу на будівництво об'єктів містобудування, надання дозволів на виконання будівельних робіт, прийняття цих об'єктів в експлуатацію, а також порядок здійснення контролю за містобудівною діяльністю;

- ведення моніторингу забудови та іншого використання територій, який полягає у здійсненні спостережень за реалізацією відповідної містобудівної документації та зміною об'єктів містобудування;

- розподіл території державної та комунальної форми власності;

- продаж земельних ділянок на земельних торгах (аукціонах);

- продаж права оренди на земельні ділянки на земельних торгах (аукціонах);

- продаж об’єктів нерухомого майна;

- підготовки та реалізації комплексу організаційних, інженерно-технічних рішень, спрямованих на запобігання виникненню надзвичайної ситуації, захист населення, об’єктів і територій, а також  пом’якшення і можливих наслідків.

- Прикінцеві положення

До програми можуть бути внесені зміни та доповнення з урахуванням прийняття нових нормативних актів. Програма набуває чинності з моменту її затвердження Комсомольською міською радою.

Секретар міської ради                      (підписано)                               С. О. Калашнік

Кириченко 22795