УКРАЇНА

КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(Сімнадцята сесія шостого скликання)

РІШЕННЯ

Від 31.01.2012 р.

Про затвердження заходів по

виконанню програми «Капітальний

ремонт житлового фонду

міста Комсомольська» на 2012 рік

На виконання власних повноважень, відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи пропозицію постійної комісії з питань промисловості, житлово-комунального господарства, транспорту та зв’язку (протокол №17 від 20.01.2012р.), Комсомольська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити заходи по виконанню програми «Капітальний ремонт житлового фонду міста Комсомольська» на 2012 рік згідно з додатком.

2.Вважати  таким, що втратило чинність, рішення п’ятої сесії  шостого скликання Комсомольської міської ради від 19.01.2011 року «Про затвердження  заходів по виконанню програми «Капітальний ремонт житлового фонду міста Комсомольська» на 2011 рік.

Міський голова			(підписано)   		                        С. А. Супрун

Додаток

до рішення

сімнадцятої сесії

Комсомольської міської ради

шостого скликання

від  31.01.2012 року

Заходи

по виконанню програми «Капітальний

ремонт житлового фонду м. Комсомольська» на 2012 рік

| № п/п | Адреса житлового будинку, найменування робіт | Обсяг робіт | Разом видатків на поточний рік, грн. | Внесено змін +, - | Всього видатків із врахуван-ням змін, грн |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
|  | КЖРЕП № 1 |  | 1200965 |  |  |  |  |
| 1 | вул. Строни, 2 |  | 56620 |  |  |  |  |
| 1.1 | Капітальний ремонт покрівлі (пелена та жолоби) Закінчення робіт | 113 м2 | 7420 |  |  |  |  |
| 1.2 | Капітальний ремонт ІТП Закінчення робіт | 1 шт. | 25200 |  |  |  |  |
| 1.3 | Капітальний ремонт сходових клітин 1-го під’їзду | 1 під. | 24000 |  |  |  |  |
| 2 | вул. Строни, 8 |  | 61400 |  |  |  |  |
| 2.1 | Капітальний ремонт ІТП (заміна бойлера на теплообмінник) | 1 шт. | 60000 |  |  |  |  |
| 2.2 | Капітальний ремонт (заміна) циркуляційних насосів | 1 шт. | 1400 |  |  |  |  |
| 3 | вул. Строни, 23 |  | 24000 |  |  |  |  |
| 3.1 | Капітальний ремонт коридору 4-го поверху | 1 коридор | 24000 |  |  |  |  |
| 4 | вул. Космонавтів, 9 |  | 6425 |  |  |  |  |
| 4.1 | Капітальний ремонт покрівлі (пелена та жолоби) Закінчення робіт | 98 м2 | 6425 |  |  |  |  |
| 5. | вул. Космонавтів, 7 |  | 6000 |  |  |  |  |
| 5.1 | Капітальний ремонт (заміна) перемичок над вікнами | 3 шт. | 6000 |  |  |  |  |
| 6 | вул. Космонавтів, 11 |  | 8000 |  |  |  |  |
| 6.1 | Капітальний ремонт (заміна) перемичок над вікнами | 4 шт. | 8000 |  |  |  |  |
| 7 | вул. Космонавтів, 5 |  | 53600 |  |  |  |  |
| 7.1 | Капітальний ремонт кухонь, туалетів, коридорів | 3 секції | 45000 |  |  |  |  |
| 7.2 | Капітальний ремонт зовнішнього освітлення входів в підїзди | 1 буд. 2011р. | 8600 |  |  |  |  |
| 8 | вул. Космонавтів, 6 |  | 2800 |  |  |  |  |
| 8.1 | Капітальний ремонт (заміна) циркуляційних насосів | 1 шт. | 2800 |  |  |  |  |
| 9 | вул. Космонавтів, 17 |  | 88000 |  |  |  |  |
| 9.1 | Капітальний ремонт покрівлі (покриття пелени та жолобів) | 123 м2 | 11000 |  |  |  |  |
| 9.2 | Капітальний ремонт трубопроводів холодного водопостачання, та опалення вивід труб з непрохідних каналів та заміна на поліпропіленові) | 280 м.п. | 77000 |  |  |  |  |
| 10 | вул. Космонавтів, 25 |  | 1400 |  |  |  |  |
| 10.1 | Капітальний ремонт (заміна) циркуляційних насосів | 1 шт. | 1400 |  |  |  |  |
| 11 | вул. Добровольського, 8 |  | 123300 |  |  |  |  |
| 11.1 | Капітальний ремонт покрівлі | 793 м2 | 67610 |  |  |  |  |
| 11.2 | Капітальний ремонт електричних мереж з розробкою проекту | 800 м.п. | 54000 |  |  |  |  |
| 11.3 | Капітальний ремонт швів з’єднань залізобетонних конструкцій | 65 | 1690 |  |  |  |  |
| 12 | вул. Гірників, 1 |  | 2800 |  |  |  |  |
| 12.1 | Капітальний ремонт (заміна) циркуляційних насосів | 1 шт. | 2800 |  |  |  |  |
| 13 | вул. Гірників, 3 |  | 2800 |  |  |  |  |
| 13.1 | Капітальний ремонт (заміна) циркуляційних насосів | 1 шт. | 2800 |  |  |  |  |
| 14 | вул. Гірників, 4 |  | 9300 |  |  |  |  |
| 14.1 | Капітальний ремонт покрівлі (пелена та жолоби) Закінчення робіт | 144 м2 | 9300 |  |  |  |  |
| 15 | вул. Гірників, 9 |  | 2800 |  |  |  |  |
| 15.1 | Капітальний ремонт (заміна) циркуляційних насосів | 1 шт. | 2800 |  |  |  |  |
| 16 | вул. Гірників, 13/16 |  | 73220 |  |  |  |  |
| 16.1 | Капітальний ремонт покрівлі | 782 м2 | 66700 |  |  |  |  |
| 16.2 | Капітальний ремонт балконів | 3 шт. | 6000 |  |  |  |  |
| 16.3 | Капітальний ремонт швів з’єднань залізобетонних конструкцій | 20 м.п. | 520 |  |  |  |  |
| 17 | вул. Гірників, 15 |  | 520 |  |  |  |  |
| 17.1 | Капітальний ремонт швів з’єднань залізобетонних конструкцій | 20 м.п. | 520 |  |  |  |  |
| 18 | вул. Гірників, 17 |  | 1400 |  |  |  |  |
| 18.1 | Капітальний ремонт (заміна) циркуляційних насосів | 1 шт. | 1400 |  |  |  |  |
| 19 | вул. Гірників, 19 |  | 1790 |  |  |  |  |
| 19.1 | Капітальний ремонт швів з’єднань залізобетонних конструкцій | 15 м.п. | 390 |  |  |  |  |
| 19.2 | Капітальний ремонт (заміна) циркуляційних насосів | 1 шт. | 1400 |  |  |  |  |
| 20 | вул. Гірників, 20 |  | 2000 |  |  |  |  |
| 20.1 | Капітальний ремонт балконів | 1 шт. | 2000 |  |  |  |  |
| 21 | вул. Гірників, 22 |  | 1400 |  |  |  |  |
| 21.1 | Капітальний ремонт (заміна) циркуляційних насосів | 1 шт. | 1400 |  |  |  |  |
| 22 | вул. Гірників, 24 |  | 6000 |  |  |  |  |
| 22.1 | Капітальний ремонт балконів | 3 шт. | 6000 |  |  |  |  |
| 23 | вул. Гірників, 26 |  | 61300 |  |  |  |  |
| 23.1 | Капітальний ремонт козирків входів в під’їзди | 8 шт. 2011р. | 58500 |  |  |  |  |
| 23.2 | Капітальний ремонт (заміна) циркуляційних насосів | 1 шт. | 2800 |  |  |  |  |
| 24 | вул. Гірників, 28 |  | 30900 |  |  |  |  |
| 24.1 | Капітальний ремонт козирків входів в під’їзди | 4 шт. 2011р. | 29500 |  |  |  |  |
| 24.2 | Капітальний ремонт (заміна) циркуляційних насосів | 1 шт. | 1400 |  |  |  |  |
| 25 | вул. Гірників, 30 |  | 30900 |  |  |  |  |
| 25.1 | Капітальний ремонт козирків входів в під’їзди | 4 шт. 2011р. | 29500 |  |  |  |  |
| 25.2 | Капітальний ремонт (заміна) циркуляційних насосів | 1 шт. | 1400 |  |  |  |  |
| 26 | Вул. Леніна, 2 |  | 3000 |  |  |  |  |
| 26.1 | Капітальний ремонт (заміна) циркуляційних насосів | 1 шт. | 3000 |  |  |  |  |
| 27 | вул. Леніна, 13 |  | 39430 |  |  |  |  |
| 27.1 | Капітальний ремонт сходових клітин | 1 буд. 2011р. | 38000 |  |  |  |  |
| 27.2 | Капітальний ремонт швів з’єднань залізобетонних конструкцій | 55 м.п. | 1430 |  |  |  |  |
| 28 | вул. Леніна, 17/10 |  | 17900 |  |  |  |  |
| 28.1 | Капітальний ремонт ліфту (заміна редуктору головного приводу) | 1 ліфт | 16600 |  |  |  |  |
| 28.2 | Капітальний ремонт швів з’єднань залізобетонних конструкцій | 50 м.п. | 1300 |  |  |  |  |
| 29 | вул. Миру, 1 |  | 25800 |  |  |  |  |
| 29.1 | Капітальний ремонт трубопроводів гарячого водопостачання | 80 м.п | 13000 |  |  |  |  |
| 29.2 | ремонт стояків гарячого та холодного водопостачання 6-го під’їзду | 50 м.п. | 10000 |  |  |  |  |
| 29.3 | Капітальний ремонт (заміна) циркуляційних насосів | 1 шт. | 2800 |  |  |  |  |
| 30 | вул. Миру, 7 |  | 5800 |  |  |  |  |
| 30.1 | Капітальний ремонт балконів | 1 шт. | 3000 |  |  |  |  |
| 30.2 | Капітальний ремонт (заміна) циркуляційних насосів | 1 шт. | 2800 |  |  |  |  |
| 31 | вул. Портова, 3 |  | 4680 |  |  |  |  |
| 31.1 | Капітальний ремонт швів з’єднань залізобетонних конструкцій | 180 м.п. | 4680 |  |  |  |  |
| 32 | вул. Портова, 5 |  | 1430 |  |  |  |  |
| 32.1 | Капітальний ремонт швів з’єднань залізобетонних конструкцій | 55 м.п. | 1430 |  |  |  |  |
| 33 | вул. Портова, 7 |  | 2000 |  |  |  |  |
| 33.1 | Капітальний ремонт балкону | 1 шт. | 2000 |  |  |  |  |
| 34 | вул. Портова, 9 |  | 1040 |  |  |  |  |
| 34.1 | Капітальний ремонт швів з’єднань залізобетонних конструкцій | 40 м.п. | 1040 |  |  |  |  |
| 35 | вул. Портова, 11 |  | 40000 |  |  |  |  |
| 35.1 | Капітальний ремонт трубопроводів холодного водопостачання | 135 м.п. | 40000 |  |  |  |  |
| 36 | вул. Молодіжна, 4 |  | 128600 |  |  |  |  |
| 36.1 | Капітальний ремонт місць загального користування | 8 секцій | 120000 |  |  |  |  |
| 36.2 | Капітальний ремонт зовнішнього освітлення входів в підїзди | 1 буд. 2011р | 8600 |  |  |  |  |
| 37 | вул. Молодіжна, 5 |  | 11400 |  |  |  |  |
| 37.1 | Капітальний ремонт зовнішнього освітлення входів в підїзди | 1 буд. 2011р | 11400 |  |  |  |  |
| 38 | вул. Молодіжна, 6 |  | 28000 |  |  |  |  |
| 38.1 | Капітальний ремонт балконів | 14 шт. | 28000 |  |  |  |  |
| 39 | вул. Молодіжна, 7 |  | 11400 |  |  |  |  |
| 39.1 | Капітальний ремонт зовнішнього освітлення входів в підїзди | 1 буд. 2011р | 11400 |  |  |  |  |
| 40 | вул. Молодіжна, 9 |  | 11400 |  |  |  |  |
| 40.1 | Капітальний ремонт зовнішнього освітлення входів в підїзди | 1 буд. 2011р | 11400 |  |  |  |  |
| 41 | вул. Молодіжна, 12 |  | 14600 |  |  |  |  |
| 41.1 | Капітальний ремонт (заміна) перемичок над вікнами | 3 шт. | 6000 |  |  |  |  |
| 41.2 | Капітальний ремонт зовнішнього освітлення входів в підїзди | 1 буд. | 8600 |  |  |  |  |
| 42 | вул. Молодіжна, 21/6 |  | 27200 |  |  |  |  |
| 42.1 | Капітальний ремонт зовнішнього освітлення входів в підїзди | 1 буд. | 17200 |  |  |  |  |
| 42.2 | Капітальний ремонт балконів | 5 шт. | 10000 |  |  |  |  |
| 43 | пров. Молодіжний, 2 |  | 28400 |  |  |  |  |
| 43.1 | Капітальний ремонт опалення по горищу | 90 м.п. 2011р. | 14000 |  |  |  |  |
| 43.2 | Капітальний ремонт ізоляції трубопроводів опалення | 90 м.п. | 3000 |  |  |  |  |
| 43.3 | Капітальний ремонт зовнішнього освітлення входів в підїзди | 1 буд. 2011р. | 11400 |  |  |  |  |
| 44 | пров. Молодіжний, 4 |  | 66200 |  |  |  |  |
| 44.1 | Капітальний ремонт зовнішнього освітлення входів в підїзди | 1 буд. 2011р. | 11400 |  |  |  |  |
| 44.2 | Капітальний ремонт після пожежі та підсилення несучих конструкцій кв. 7 | 1 кв. | 40000 |  |  |  |  |
| 44.3 | Капітальний ремонт 2-го під’їзду після пожежі | 1 під’їзд | 12000 |  |  |  |  |
| 44.4 | Капітальний ремонт (заміна) циркуляційних насосів | 1 шт. | 2800 |  |  |  |  |
| 45 | пров. Молодіжний, 10 |  | 13670 |  |  |  |  |
| 45.1 | Капітальний ремонт покрівлі з шиферу (заміна вітрової дошки та інших елементів) Закінчення робіт | 1 буд. | 7200 |  |  |  |  |
| 45.2 | Капітальний ремонт трубопроводів опалення по горищу | 34 м.п. 2011р | 5300 |  |  |  |  |
| 45.3 | Капітальний ремонт ізоляції трубопроводів опалення | 34 м.п. | 1170 |  |  |  |  |
| 46 | пров. Молодіжний, 20 |  | 6470 |  |  |  |  |
| 46.1 | Капітальний ремонт трубопроводів опалення по горищу | 34 м.п. 2011р | 5300 |  |  |  |  |
| 46.2 | Капітальний ремонт ізоляції трубопроводів опалення | 34 м.п. | 1170 |  |  |  |  |
| 47 | пров. Молодіжний, 30 |  | 13670 |  |  |  |  |
| 47.1 | Капітальний ремонт трубопроводів опалення по горищу | 34 м.п. 2011р | 5300 |  |  |  |  |
| 47.2 | Капітальний ремонт покрівлі з шиферу (заміна вітрової дошки та інших елементів) Закінчення робіт | 1 буд. | 7200 |  |  |  |  |
| 47.3 | Капітальний ремонт ізоляції трубопроводів опалення | 34 м.п. | 1170 |  |  |  |  |
| 48 | пров. Молодіжний, 42 |  | 7200 |  |  |  |  |
| 48.1 | Капітальний ремонт покрівлі з шиферу (заміна вітрової дошки та інших елементів) Закінчення робіт | 1 буд. | 7200 |  |  |  |  |
| 49 | Розробка проектів капітального ремонту (заміни) козирків входів в під’їзди житлових будинків по вул. Молодіжна, 15, 17, 19 | 3 буд. | 6000 |  |  |  |  |
| 50 | Розробка проектів капітального ремонту внутрішніх електромереж будинків вул. Строни, 23, вул. Портова, 3, вул. Молодіжна, 12, вул. Молодіжна, 4, вул. Космонавтів, 5 | 5 проектів | 27000 |  |  |  |  |
|  | КЖЕП № 2 |  | 752100 |  |  |  |  |
| 51 | вул. Гірників,23 |  | 3200 |  |  |  |  |
| 51.1 | Капітальний ремонт зовнішніх стін будинків (утеплення квартири №113) | 16 м2 | 3200 |  |  |  |  |
| 52 | вул. Гірників, 25 |  | 13800 |  |  |  |  |
| 52.1 | Капітальний ремонт холодного водопостачання в підвалі | 106 м.п. | 13800 |  |  |  |  |
| 53 | вул. Гірників, 27 |  | 17200 |  |  |  |  |
| 53.1 | Капітальний ремонт (заміна) стояків гарячого та холодного водопостачання квартир 33, 36, 39, 42, 45 | 40 м.п. | 10500 |  |  |  |  |
| 53.2 | Капітальний ремонт балконів | 3 шт. | 6000 |  |  |  |  |
| 53.3 | Капітальний ремонт швів з’єднань залізобетонних конструкцій | 28 м.п. | 700 |  |  |  |  |
| 54 | вул. Гірників, 31 |  | 114300 |  |  |  |  |
| 54.1 | Капітальний ремонт покрівлі з руберойду | 1558,00 | 111000 |  |  |  |  |
| 54.2 | Капітальний ремонт балконів | 1 шт. | 2000 |  |  |  |  |
| 54.3 | Капітальний ремонт швів з’єднань залізобетонних конструкцій | 49 м.п. | 1300 |  |  |  |  |
| 55 | вул. Миру, 11 |  | 77500 |  |  |  |  |
| 55.1 | Капітальний ремонт ІТП Закінчення робіт | 1 шт. | 9500 |  |  |  |  |
| 55.2 | Капітальний ремонт трубопроводів опалення | 400 м.п. | 53000 |  |  |  |  |
| 55.3 | Капітальний ремонт ізоляції трубопроводів опалення | 400 м.п. | 15000 |  |  |  |  |
| 56 | вул. Миру, 19 |  | 16900 |  |  |  |  |
| 56.1 | Капітальний ремонт холодного водопостачання в підвалі | 85 м.п. | 15000 |  |  |  |  |
| 56.2 | Капітальний ремонт швів з’єднань залізобетонних конструкцій | 72 м.п. | 1900 |  |  |  |  |
| 57 | вул. Миру, 21 |  | 68800 |  |  |  |  |
| 57.1 | Капітальний ремонт покрівлі з руберойду | 1024,0 | 66500 |  |  |  |  |
| 57.2 | Капітальний ремонт швів з’єднань залізобетонних конструкцій | 90 м.п. | 2300 |  |  |  |  |
| 58 | вул. Миру, 23 |  | 4900 |  |  |  |  |
| 58.1 | Капітальний ремонт швів з’єднань залізобетонних конструкцій | 64 м.п. | 1700 |  |  |  |  |
| 58.2 | Капітальний ремонт зовнішніх стін будинків (утеплення квартири № 49) | 8,0 м2 | 1600 |  |  |  |  |
| 58.3 | Капітальний ремонт зовнішніх стін будинків (утеплення квартири № 40) | 8,0 м2 | 1600 |  |  |  |  |
| 59 | вул. Добровольського, 12 |  | 1200 |  |  |  |  |
| 59.1 | Капітальний ремонт швів з’єднань залізобетонних конструкцій | 46 м.п. | 1200 |  |  |  |  |
| 60 | вул. Добровольського, 17 |  | 20000 |  |  |  |  |
| 60.1 | 4-й під’їзд заміна стояків холодного та гарячого водопостачання та каналізації | 90 м.п. 2011 р. | 20000 |  |  |  |  |
| 61 | вул. Добровольського, 18 |  | 65800 |  |  |  |  |
| 61.1 | Капітальний ремонт вузла вводу з заміною теплообмінника | 1 шт. | 60000 |  |  |  |  |
| 61.2 | Капітальний ремонт балконів | 2 шт. | 4000 |  |  |  |  |
| 61.3 | Капітальний ремонт швів з’єднань залізобетонних конструкцій | 70 м.п. | 1800 |  |  |  |  |
| 62 | вул. Добровольського, 23 |  | 65100 |  |  |  |  |
| 62.1 | Капітальний ремонт покрівлі з руберойду | 1002 м2 | 65100 |  |  |  |  |
| 63 | вул. Добровольського, 26 |  | 1800 |  |  |  |  |
| 63.1 | Капітальний ремонт швів з’єднань залізобетонних конструкцій | 68 м.п. | 1800 |  |  |  |  |
| 64 | вул. Леніна, 12 |  | 2500 |  |  |  |  |
| 64.1 | Капітальний ремонт зовнішніх стін будинків (утеплення квартири № 69) | 12,5 м2 | 2500 |  |  |  |  |
| 65 | вул. Леніна, 10/13 |  | 16700 |  |  |  |  |
| 65.1 | Капітальний ремонт ліфта 2-го під’їзду (заміна редуктора головного приводу) | 1 ліфт | 16700 |  |  |  |  |
| 66 | вул. Леніна, 18 |  | 1700 |  |  |  |  |
| 66.1 | Капітальний ремонт швів з’єднань залізобетонних конструкцій | 66 м.п. | 1700 |  |  |  |  |
| 67 | вул. Леніна, 22 |  | 65500 |  |  |  |  |
| 67.1 | Капітальний ремонт покрівлі з руберойду | 973,00 | 63200 |  |  |  |  |
| 67.2 | Капітальний ремонт швів з’єднань залізобетонних конструкцій | 88 м.п. | 2300 |  |  |  |  |
| 68 | вул. Леніна, 24 |  | 16400 |  |  |  |  |
| 68.1 | Капітальний ремонт швів з’єднань залізобетонних конструкцій | 59 м.п. | 1500 |  |  |  |  |
| 68.2 | Капітальний ремонт зовнішніх стін будинків (утеплення квартири №12) | 47 м2 | 9400 |  |  |  |  |
| 68.3 | Капітальний ремонт зовнішніх стін будинків (утеплення квартири № 57) | 27,5 м2 | 5500 |  |  |  |  |
| 69 | вул. Леніна, 30 |  | 157300 |  |  |  |  |
| 69.1 | Капітальний ремонт ІТП (ремонт вузла вводу з заміною теплообмінника | 1 буд. | 60000 |  |  |  |  |
| 69.2 | Капітальний ремонт кухонь та коридорів | 1 буд. | 34300 |  |  |  |  |
| 69.3 | Капітальний ремонт душових кімнат | 8 секцій | 60000 |  |  |  |  |
| 69.4 | Капітальний ремонт секції № 26 | 1 секція | 3000 |  |  |  |  |
| 70 | вул. Леніна, 34 |  | 16700 |  |  |  |  |
| 70.1 | Капітальний ремонт ліфта 2-го під’їзду (заміна редуктора головного приводу) | 1 ліфт | 16700 |  |  |  |  |
| 71 | вул. Леніна, 36 |  | 4800 |  |  |  |  |
| 71.1 | Капітальний ремонт зовнішніх стін будинків (утеплення квартири № 188) | 24 м2 | 4800 |  |  |  |  |
|  | КЖЕП № 3 |  | 1293000 |  |  |  |  |
| 72 | вул. Леніна, 21 |  | 66200 |  |  |  |  |
| 72.1 | Капітальний ремонт трубопроводів опалення | 180 м.п. | 47000 |  |  |  |  |
| 72.2 | Капітальний ремонт - експертне обстеження та позачерговий техогляд ліфтів | 2 ліфти | 8600 |  |  |  |  |
| 72.3 | Капітальний ремонт зовнішніх стін будинків (утеплення квартири № 78) | 38 м2 | 7600 |  |  |  |  |
| 72.4 | Капітальний ремонт балкону квартири № 43 | 1 шт. | 3000 |  |  |  |  |
| 73 | вул. Леніна, 23 |  | 58500 |  |  |  |  |
| 73.1 | Капітальний ремонт балконів | 3 шт. | 6000 |  |  |  |  |
| 73.2 | Капітальний ремонт швів з’єднань залізобетонних конструкцій | 1820 м.п. | 47300 |  |  |  |  |
| 73.3 | Капітальний ремонт зовнішніх стін будинків (утеплення квартири № 424) | 26 м2 | 5200 |  |  |  |  |
| 74 | вул. Леніна, 25 |  | 4000 |  |  |  |  |
| 74.1 | Капітальний ремонт балконів | 2 шт. | 4000 |  |  |  |  |
| 75 | вул. Леніна, 27 |  | 166200 |  |  |  |  |
| 75.1 | Капітальний ремонт трубопроводів гарячого та холодного водопостачання і каналізації | 476 м.п. | 116200 |  |  |  |  |
| 75.2 | Капітальний ремонт тяжів зовнішнього монтажного пояса | 1 буд. | 50000 |  |  |  |  |
| 76 | вул. Леніна, 35 |  | 6700 |  |  |  |  |
| 76.1 | Капітальний ремонт - експертне обстеження та позачерговий техогляд ліфту | 1 ліфт | 4300 |  |  |  |  |
| 76.2 | Капітальний ремонт зовнішніх стін будинків (утеплення квартири № 6) | 12 м2 | 2400 |  |  |  |  |
| 77 | вул. Леніна, 41 |  | 157600 |  |  |  |  |
| 77.1 | Капітальний ремонт покрівлі з руберойду ( 1-2 під’їзди ) | 1090 м2 | 83800 |  |  |  |  |
| 77.2 | Капітальний ремонт балконів | 3 шт. | 6000 |  |  |  |  |
| 77.3 | Капітальний ремонт швів з’єднань залізобетонних конструкцій | 1730 м.п. | 45000 |  |  |  |  |
| 77.4 | Капітальний ремонт ліфту 3-го під. (заміна редуктору головного приводу) | 1 ліфт | 16600 |  |  |  |  |
| 77.5 | Капітальний ремонт зовнішніх стін будинків (утеплення квартири № 33) | 31 м2 | 6200 |  |  |  |  |
| 78 | вул. Леніна, 45 |  | 9500 |  |  |  |  |
| 78.1 | Капітальний ремонт балконів | 2 шт. | 4000 |  |  |  |  |
| 78.2 | Капітальний ремонт швів з’єднань залізобетонних конструкцій | 210 м.п. | 5500 |  |  |  |  |
| 79 | вул.Леніна, 47 |  | 5500 |  |  |  |  |
| 79.1 | Капітальний ремонт швів з’єднань залізобетонних конструкцій | 210 м.п. | 5500 |  |  |  |  |
| 80 | вул. Леніна, 49 |  | 62200 |  |  |  |  |
| 80.1 | Капітальний ремонт покрівлі з руберойду | 775 м2 | 60200 |  |  |  |  |
| 80.2 | Капітальний ремонт зовнішніх стін будинків (утеплення квартири № 26) | 10 м2 | 2000 |  |  |  |  |
| 81 | вул. Леніна, 53 |  | 274700 |  |  |  |  |
| 81.1 | Капітальний ремонт покрівлі з руберойду | 2178 м2 2011р. | 199000 |  |  |  |  |
| 81.2 | Капітальний ремонт елементів конструкцій квартир (підтяжка стелі) кв.288 | 11,5 м2 | 10000 |  |  |  |  |
| 81.3 | Капітальний ремонт балконів | 2 шт. | 4000 |  |  |  |  |
| 81.4 | Капітальний ремонт швів з’єднань залізобетонних конструкцій | 1730 м.п. | 45000 |  |  |  |  |
| 81.5 | Капітальний ремонт ліфту 1-го під. (заміна редуктору головного приводу) | 1 ліфт | 16700 |  |  |  |  |
| 82 | вул. Леніна, 55 |  | 13200 |  |  |  |  |
| 82.1 | Капітальний ремонт балконів | 1 шт | 2000 |  |  |  |  |
| 82.2 | Капітальний ремонт зовнішніх стін будинків (утеплення квартири № 119) | 28 м2 | 5600 |  |  |  |  |
| 82.3 | Капітальний ремонт зовнішніх стін будинків (утеплення квартири № 4) | 28 м2 | 5600 |  |  |  |  |
| 83 | вул. Леніна, 57 |  | 8700 |  |  |  |  |
| 83.1 | Капітальний ремонт швів з’єднань залізобетонних конструкцій | 220 м.п. | 5700 |  |  |  |  |
| 83.2 | Капітальний ремонт зовнішніх стін будинків (утеплення квартири № 60) | 15 м2 | 3000 |  |  |  |  |
| 84 | вул. Леніна, 59 |  | 8000 |  |  |  |  |
| 84.1 | Капітальний ремонт швів з’єднань залізобетонних конструкцій | 308 м.п. | 8000 |  |  |  |  |
| 85 | вул. Леніна, 65 |  | 63200 |  |  |  |  |
| 85.1 | Капітальний ремонт покрівлі з руберойду | 777 м2 | 63200 |  |  |  |  |
| 86 | вул. Миру, 31 |  | 84200 |  |  |  |  |
| 86.1 | Капітальний ремонт (заміна) обладнання електрощитової 5-го під. | 1 шт. | 10000 |  |  |  |  |
| 86.2 | Капітальний ремонт швів з’єднань залізобетонних конструкцій | 2160 м.п. | 56200 |  |  |  |  |
| 86.3 | Капітальний ремонт зовнішніх стін будинків (утеплення квартири № 75) | 25 м2 | 5000 |  |  |  |  |
| 86.4 | Капітальний ремонт зовнішніх стін будинків (утеплення квартири № 292) | 26 м2 | 2600 |  |  |  |  |
| 86.5 | Капітальний ремонт зовнішніх стін будинків (утеплення квартири № 294) | 38 м2 | 7600 |  |  |  |  |
| 86.6 | Капітальний ремонт зовнішніх стін будинків (утеплення квартири № 192) | 14 м2 | 2800 |  |  |  |  |
| 87 | вул. Добровольського, 7 |  | 71100 |  |  |  |  |
| 87.1 | Капітальний ремонт трубопроводів опалення | 178 м.п. | 47500 |  |  |  |  |
| 87.2 | Капітальний ремонт ізоляції трубопроводів опалення | 178 м.п. | 23600 |  |  |  |  |
| 88 | вул. Добровольського, 9 |  | 39500 |  |  |  |  |
| 88.1 | Капітальний ремонт швів з’єднань залізобетонних конструкцій | 1326 м.п | 34500 |  |  |  |  |
| 88.2 | Капітальний ремонт зовнішніх стін будинків (утеплення квартири № 49) | 25 м2 | 5000 |  |  |  |  |
| 89 | вул. Конституції, 10/5 |  | 24400 |  |  |  |  |
| 89.1 | Капітальний ремонт швів з’єднань залізобетонних конструкцій | 940 м.п. | 24400 |  |  |  |  |
| 90 | вул. Конституції, 14 |  | 33400 |  |  |  |  |
| 90.1 | Капітальний ремонт швів з’єднань залізобетонних конструкцій | 510 м.п. | 13300 |  |  |  |  |
| 90.2 | Капітальний ремонт - експертне обстеження та позачерговий техогляд ліфтів | 4 ліфти | 17300 |  |  |  |  |
| 90.3 | Капітальний ремонт зовнішніх стін будинків (утеплення квартири № 71) | 14 м2 | 2800 |  |  |  |  |
| 91 | вул. Конституції, 16 |  | 17200 |  |  |  |  |
| 91.1 | Капітальний ремонт - експертне обстеження та позачерговий техогляд ліфтів 3, 4-го під. | 2 ліфти | 8600 |  |  |  |  |
| 91.2 | Капітальний ремонт зовнішніх стін будинків (утеплення квартири № 68) | 16 м2 | 3200 |  |  |  |  |
| 91.3 | Капітальний ремонт зовнішніх стін будинків (утеплення квартири № 33) | 26 м2 | 2600 |  |  |  |  |
| 91.4 | Капітальний ремонт зовнішніх стін будинків (утеплення квартири № 66) | 10 м2 | 1000 |  |  |  |  |
| 91.5 | Капітальний ремонт зовнішніх стін будинків (утеплення квартири № 70) | 18 м2 | 1800 |  |  |  |  |
| 92 | вул. Конституції, 18 |  | 119000 |  |  |  |  |
| 92.1 | Капітальний ремонт - заміна теплообмінника з заміною насосів і двигунів з розробкою проекту | 1 буд. | 90000 |  |  |  |  |
| 92.2 | Капітальний ремонт стояків трубопроводів кв. 27, 33, 39, 45, 51 | 50 м.п. | 15000 |  |  |  |  |
| 92.3 | Капітальний ремонт (заміна) електролічильників, автоматів | 1 буд. | 14000 |  |  |  |  |
|  | КЖЕП № 4 |  | 708235 |  |  |  |  |
| 93 | вул. Добровольського, 35 |  | 103535 |  |  |  |  |
| 93.1 | Капітальний ремонт покрівель з руберойду | 1226 м2 | 96435 |  |  |  |  |
| 93.2 | Капітальний ремонт швів з’єднань залізобетонних конструкцій | 120 м.п. | 3100 |  |  |  |  |
| 93.3 | Капітальний ремонт балкону кв. 70 | 1 шт. | 4000 |  |  |  |  |
| 94 | вул. Добровольського, 37 |  | 4000 |  |  |  |  |
| 94.1 | Капітальний ремонт зовнішніх стін будинків (утеплення квартири № 157) | 20 м2 | 4000 |  |  |  |  |
| 95 | вул. Добровольського, 41 |  | 58200 |  |  |  |  |
| 95.1 | Капітальний ремонт трубопроводів гарячого та холодне водопостачання | 204 м.п. | 54200 |  |  |  |  |
| 95.2 | Капітальний ремонт балкону квартири № 10 | 1 шт. | 4000 |  |  |  |  |
| 96 | вул. Добровольського, 47 |  | 10300 |  |  |  |  |
| 96.1 | Капітальний ремонт швів з’єднань залізобетонних конструкцій | 78 м.п. | 2000 |  |  |  |  |
| 96.2 | Капітальний ремонт зовнішніх стін будинків (утеплення квартири № 21) | 28 м2 2011 р. | 5600 |  |  |  |  |
| 96.3 | Капітальний ремонт покрівлі козирків балконів і лоджій | 24 м2 | 2700 |  |  |  |  |
| 97 | вул. Добровольського, 49 |  | 122600 |  |  |  |  |
| 97.1 | Капітальний ремонт трубопроводів гарячого та холодне водопостачання | 468 м.п. | 120000 |  |  |  |  |
| 97.2 | Капітальний ремонт швів з’єднань залізобетонних конструкцій | 100 м.п. | 2600 |  |  |  |  |
| 98 | вул. Добровольського, 51 |  | 4200 |  |  |  |  |
| 98.1 | Капітальний ремонт швів з’єднань залізобетонних конструкцій | 120 м.п. | 3100 |  |  |  |  |
| 98.2 | Капітальний ремонт покрівлі козирків балконів і лоджій | 12 м2 | 1100 |  |  |  |  |
| 99 | вул. Добровольського, 53 |  | 7600 |  |  |  |  |
| 99.1 | Капітальний ремонт зовнішніх стін будинків (утеплення квартири № 13) | 38 м2 | 7600 |  |  |  |  |
| 100 | вул. Добровольського, 55 |  | 66400 |  |  |  |  |
| 100.1 | Капітальний ремонт трубопроводів гарячого та холодне водопостачання | 239 м.п | 62900 |  |  |  |  |
| 100.2 | Капітальний ремонт швів з’єднань залізобетонних конструкцій | 63 м.п. | 1600 |  |  |  |  |
| 100.3 | Капітальний ремонт зовнішніх стін будинків (утеплення квартири № 1) | 19 м2 | 1900 |  |  |  |  |
| 101 | вул. Добровольського, 59 |  | 100400 |  |  |  |  |
| 101.1 | Капітальний ремонт покрівель з руберойду | 1211 м2 | 96800 |  |  |  |  |
| 101.2 | Капітальний ремонт швів з’єднань залізобетонних конструкцій | 140 м.п. | 3600 |  |  |  |  |
| 102 | вул. Леніна, 42 |  | 8800 |  |  |  |  |
| 102.1 | Капітальний ремонт зовнішніх стін будинків (утеплення квартири № 96) | 18 м2 | 1800 |  |  |  |  |
| 102.2 | Капітальний ремонт зовнішніх стін будинків (утеплення квартири № 181) | 10 м2 | 2000 |  |  |  |  |
| 102.3 | Капітальний ремонт покрівлі козирків балконів і лоджій | 44 м2 | 5000 |  |  |  |  |
| 103 | вул. Леніна, 54 |  | 15600 |  |  |  |  |
| 103.1 | Капітальний ремонт швів з’єднань залізобетонних конструкцій | 110 м.п. | 2900 |  |  |  |  |
| 103.2 | Капітальний ремонт зовнішніх стін будинків (утеплення квартири № 257) | 24 м2 | 2400 |  |  |  |  |
| 103.3 | Капітальний ремонт покрівлі козирків балконів і лоджій | 14 м2 | 1600 |  |  |  |  |
| 103.4 | Капітальний ремонт - експертне обстеження та позачерговий техогляд ліфтів | 2 ліфти | 8700 |  |  |  |  |
| 104 | вул. Леніна, 62 |  | 7000 |  |  |  |  |
| 104.1 | Капітальний ремонт швів з’єднань залізобетонних конструкцій | 120 м.п | 3100 |  |  |  |  |
| 104.2 | Капітальний ремонт покрівлі козирків балконів і лоджій | 34 м2 | 3900 |  |  |  |  |
| 105 | вул. Леніна, 64 |  | 3100 |  |  |  |  |
| 105.1 | Капітальний ремонт швів з’єднань залізобетонних конструкцій | 120 м.п. | 3100 |  |  |  |  |
| 106 | вул. Леніна, 67 |  | 8600 |  |  |  |  |
| 106.1 | Капітальний ремонт - експертне обстеження та позачерговий техогляд ліфтів | 2 ліфти | 8600 |  |  |  |  |
| 107 | вул. Леніна, 73 |  | 17100 |  |  |  |  |
| 107.1 | Капітальний ремонт швів з’єднань залізобетонних конструкцій | 250 м.п. | 6500 |  |  |  |  |
| 107.2 | Капітальний ремонт - експертне обстеження та позачерговий техогляд ліфтів | 2 ліфти | 8600 |  |  |  |  |
| 107.3 | Капітальний ремонт зовнішніх стін будинків (утеплення квартири № 140) | 10 м2 | 2000 |  |  |  |  |
| 108 | вул. Леніна, 77 |  | 25600 |  |  |  |  |
| 108.1 | Капітальний ремонт швів з’єднань залізобетонних конструкцій | 250 м.п. | 6500 |  |  |  |  |
| 108.2 | Капітальний ремонт зовнішніх стін будинків (утеплення квартири № 90) | 40 м2 | 8000 |  |  |  |  |
| 108.3 | Капітальний ремонт покрівлі козирків балконів і лоджій | 60 м2 | 6800 |  |  |  |  |
| 108.4 | Капітальний ремонт - експертне обстеження та позачерговий техогляд ліфтів | 1 ліфт | 4300 |  |  |  |  |
| 109 | вул. Леніна, 79 |  | 21800 |  |  |  |  |
| 109.1 | Капітальний ремонт швів з’єднань залізобетонних конструкцій | 170 м.п. | 4400 |  |  |  |  |
| 109.2 | Капітальний ремонт покрівлі козирків балконів і лоджій | 77 м2 | 8800 |  |  |  |  |
| 109.3 | Капітальний ремонт - експертне обстеження та позачерговий техогляд ліфтів | 2 ліфти | 8600 |  |  |  |  |
| 110 | вул. Леніна, 83 |  | 101000 |  |  |  |  |
| 110.1 | Капітальний ремонт покрівель з руберойду | 1198 м2 | 95800 |  |  |  |  |
| 110.2 | Капітальний ремонт швів з’єднань залізобетонних конструкцій | 200 м.п | 5200 |  |  |  |  |
| 111 | вул. Конституції, 36 |  | 4700 |  |  |  |  |
| 111.1 | Капітальний ремонт швів з’єднань залізобетонних конструкцій | 180 м.п. | 4700 |  |  |  |  |
| 112 | вул. Миру, 20 |  | 1400 |  |  |  |  |
| 112.1 | Капітальний ремонт покрівлі козирків балконів і лоджій | 10 м2 | 1400 |  |  |  |  |
| 113 | вул. Миру, 22 |  | 8600 |  |  |  |  |
| 113.1 | Капітальний ремонт - експертне обстеження та позачерговий техогляд ліфтів | 2 ліфти | 8600 |  |  |  |  |
| 114 | вул. Шевченка, 9 |  | 7700 |  |  |  |  |
| 114.1 | Капітальний ремонт вимощення | 102 м2 | 7700 |  |  |  |  |
|  | КЖЕП № 5 |  | 390700 |  |  |  |  |
| 115 | вул. Леніна, 68 |  | 30000 |  |  |  |  |
| 115.1 | Капітальний ремонт трубопроводів каналізації | 224 м.п. | 30000 |  |  |  |  |
| 116 | вул. Леніна, 72 |  | 26600 |  |  |  |  |
| 116.1 | Капітальний ремонт з’єднань залізобетонних конструкцій | 380 м. п. | 9900 |  |  |  |  |
| 116.2 | Капітальний ремонт ліфту 1-го під. (заміна редуктору головного приводу) | 1 ліфт | 16700 |  |  |  |  |
| 117 | вул. Леніна, 78 |  | 58100 |  |  |  |  |
| 117.1 | Капітальний ремонт трубопроводів гарячого водопостачання | 456 м.п. | 47700 |  |  |  |  |
| 117.2 | Капітальний ремонт швів з’єднань залізобетонних конструкцій | 400 м.п. | 10400 |  |  |  |  |
| 118 | вул. Леніна, 80 |  | 11200 |  |  |  |  |
| 118.1 | Капітальний ремонт швів з’єднань залізобетонних конструкцій | 430 м.п. | 11200 |  |  |  |  |
| 119 | вул. Леніна, 86 |  | 9000 |  |  |  |  |
| 119.1 | Капітальний ремонт швів з’єднань залізобетонних конструкцій | 130 м.п. | 3400 |  |  |  |  |
| 119.2 | Капітальний ремонт зовнішніх стін будинків (утеплення квартири № 73) | 28 м.п. | 5600 |  |  |  |  |
| 120 | вул. Леніна, 88 |  | 43400 |  |  |  |  |
| 120.1 | Капітальний ремонт трубопроводів гарячого водопостачання | 330 м.п. | 40000 |  |  |  |  |
| 120.2 | Капітальний ремонт швів з’єднань залізобетонних конструкцій | 130 м.п. | 3400 |  |  |  |  |
| 121 | вул. Леніна, 94 |  | 30000 |  |  |  |  |
| 121.1 | Капітальний ремонт трубопроводів гарячого водопостачання | 184 м.п. | 23000 |  |  |  |  |
| 121.2 | Капітальний ремонт швів з’єднань залізобетонних конструкцій | 270 м.п. | 7000 |  |  |  |  |
| 122 | вул. Леніна, 102 |  | 7800 |  |  |  |  |
| 122.1 | Капітальний ремонт швів з’єднань залізобетонних конструкцій | 300 м.п. | 7800 |  |  |  |  |
| 123 | вул. Добровольського, 67 |  | 74300 |  |  |  |  |
| 123.1 | Капітальний ремонт трубопроводів опалення | 480 м.п. | 62700 |  |  |  |  |
| 123.2 | Капітальний ремонт зовнішніх стін будинків (утеплення квартири № 2) | 28 м2 | 5600 |  |  |  |  |
| 123.3 | Капітальний ремонт зовнішніх стін будинків (утеплення квартири № 24) | 20 м2 | 4000 |  |  |  |  |
| 123.4 | Капітальний ремонт зовнішніх стін будинків (утеплення квартири № 45) | 10 м2 | 2000 |  |  |  |  |
| 124 | вул. Добровольського, 69 |  | 25600 |  |  |  |  |
| 124.1 | Капітальний ремонт трубопроводів гарячого водопостачання | 164 м.п. | 23000 |  |  |  |  |
| 124.2 | Капітальний ремонт швів з’єднань залізобетонних конструкцій | 100 м.п. | 2600 |  |  |  |  |
| 125 | вул. Добровольського, 71 |  | 2600 |  |  |  |  |
| 125.1 | Капітальний ремонт швів з’єднань залізобетонних конструкцій | 100 м.п. | 2600 |  |  |  |  |
| 126 | вул. Добровольського, 73 |  | 26700 |  |  |  |  |
| 126.1 | Капітальний ремонт швів з’єднань залізобетонних конструкцій | 120 м.п. | 3100 |  |  |  |  |
| 126.2 | Капітальний ремонт покрівлі козирків балконів і лоджій | 26 м2 | 3000 |  |  |  |  |
| 126.3 | Капітальний ремонт - експертне обстеження та позачерговий техогляд ліфтів | 3 ліфти | 13000 |  |  |  |  |
| 126.4 | Капітальний ремонт зовнішніх стін будинків (утеплення квартири № 56) | 38 м2 | 7600 |  |  |  |  |
| 127 | вул. Добровольського, 75 |  | 3100 |  |  |  |  |
| 127.1 | Капітальний ремонт швів з’єднань залізобетонних конструкцій | 120 м.п. | 3100 |  |  |  |  |
| 128 | вул. Добровольського, 77 |  | 8000 |  |  |  |  |
| 128.1 | Капітальний ремонт швів з’єднань залізобетонних конструкцій | 120 м.п. | 3100 |  |  |  |  |
| 128.2 | Капітальний ремонт покрівлі козирків балконів і лоджій | 43 м2 | 4900 |  |  |  |  |
| 129 | вул. Добровольського, 79 |  | 4500 |  |  |  |  |
| 129.1 | Капітальний ремонт покрівлі козирків балконів і лоджій | 39 м2 | 4500 |  |  |  |  |
| 130 | вул. Добровольського, 81 |  | 10600 |  |  |  |  |
| 130.1 | Капітальний ремонт трубопроводів гарячого водопостачання | 70 м.п. 2011р. | 9000 |  |  |  |  |
| 130.2 | Капітальний ремонт покрівлі козирків балконів і лоджій | 14 м2 | 1600 |  |  |  |  |
| 131 | вул. Добровольського, 87 |  | 19200 |  |  |  |  |
| 131.1 | Капітальний ремонт зовнішніх стін будинків (утеплення квартири № 1) | 60 м2 | 12000 |  |  |  |  |
| 131.2 | Капітальний ремонт зовнішніх стін будинків (утеплення квартири № 12) | 72 м2 | 7200 |  |  |  |  |
| 132 | Капітальний ремонт ліфтів (заміна канатів, шківів, двигунів) | 30 ліфтів | 100000 |  |  | Форс -мажор |  |
|  | Всього: |  | 4445000 |  |  |  |  |

Секретар міської ради                       (підписано)                              С. О. Калашнік