УКРАЇНА

КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(Тридцять перша  сесія шостого скликання)

РІШЕННЯ

Від 19 березня 2013 р.

Про внесення змін у додаток до

рішення 29 сесії 6 скликання

«Про затвердження заходів

по виконанню програми

«Розвиток міських доріг» на 2013 рік»

На виконання власних повноважень, зазначених в ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.1.1. ст.10 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», враховуючи пропозиції постійної комісії з питань промисловості, житлово-комунального господарства, транспорту та зв’язку (протокол №31 від 06.03.2013р.), Комсомольська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

- Внести зміни у додаток  до рішення двадцять дев’ятої  сесії шостого скликання Комсомольської міської ради «Розвиток  міських доріг» на 2013 рік» (додаток).

Міський голова				(підписано)                		С.А. Супрун

|  |  |  |  | Додаток |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | до рішення |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 31 сесії міської ради |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | шостого скликання |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | від_19.03. 2013 року |  |  |  |  |  |  |
|  | Заходи по виконанню програми "Розвиток міських доріг " на 2013 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Найменування робіт | Голов-ний розпорядник | Обсяг робіт | КЕКВ | Субвенція з державного бюджету, грн. | Місь-кий бюджет грн. | Внесено змін, +/- | Фінан-суван-ня згідно внесе-них змін |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  |  |
| 1. | Ямковий ремонт доріг з твердим покриттям |  |  |  | 452600 | 90000 |  | 542600 |  |  |
| 1.1. | Ямковий ремонт доріг з твердим покриттям | УЖКГ | 2800м2 | 2240 | 452600 | 0 |  | 452600 |  |  |
| 1.2. | Ямковий ремонт доріг з твердим покриттям | КП СпецЕко | 400м2 | 2610 |  | 90000 |  | 90000 |  |  |
| 2. | Придбання та встановлення дорожніх знаків та опор для їх кріплення | УЖКГ |  |  |  | 120000 |  | 120000 |  |  |
| 2.1. | Придбання дорожніх знаків та обладнання (опори, кріплення) для їх кріплення |  | 50шт | 2210 |  | 80000 |  | 80000 |  |  |
| 2.2. | Встановлення дорожніх знаків та опор для їх кріплення |  | 100шт | 2240 |  | 40000 |  | 40000 |  |  |
| 3. | Відновлення дорожньої розмітки | УЖКГ |  |  |  | 180000 |  | 180000 |  |  |
| 3.1. | Відновлення дорожньої розмітки (вісьові лінії) |  | 1800м2 | 2240 |  | 150000 |  | 150000 |  |  |
| 3.2. | Відновлення дорожньої розмітки (пішохідні переходи) |  | 400м2 | 2240 |  | 30000 |  | 30000 |  |  |
| 4. | Утримання світлофорних об`єктів | УЖКГ |  | 2210 |  | 75000 | -75000 | 0 |  |  |
| 4.1 | Утримання світлофорних об`єктів | КП "Міськ-світло" |  | 2610 |  |  | 75000 | 75000 |  |  |
| 5 | Ремонт обочин доріг та доріг з щебеневим покриттям |  |  |  | 200000 | 47000 |  | 247000 |  |  |
| 5.1. | Ремонт обочин доріг та доріг з щебеневим покриттям | КП СпецЕко | 4км | 2610 |  | 47000 |  | 47000 |  |  |
| 5.2. | Ремонт обочин доріг та доріжок з щебеневим покриттям | УЖКГ | 25км | 2240 | 200000 |  |  | 200000 |  |  |
| 6. | Утримання та ремонт зливової каналізації | УЖКГ |  | 2240 | 92900 |  |  | 92900 |  |  |
| 7. | Розробка схеми дислокації засобів регулювання дорожнього руху міста | УЖКГ |  | 2240 |  | 50000 |  | 50000 |  |  |
| 8. | Ремонт вулиці Радянська згідно проектів: | УЖКГ |  |  | 1647400 |  |  | 1647400 |  |  |
| 8.1. | Реконструкція зїздів з вулиці Радянська | УЖКГ |  | 3142 | 450000 |  |  | 450000 |  |  |
| 8.2. | Капітальний ремонт ділянки вулиці Радянська (з розробкою проекту) | УЖКГ |  | 3132 | 1197400 |  |  | 1197400 |  |  |
| 9. | Придбання відліку часу для світофорів | КП "Міськ-світло" | 18 | 3210 |  | 49608 |  | 49608 |  |  |
| 10. | Реконструкція вул.Портова | УпоІтаБ | 1 | 3142 | 60000 |  |  | 60000 |  |  |
|  | Всього: |  |  |  | 2452900 | 611608 |  | 3064508 |  |  |
|  | Разом по 2210 |  |  |  | 0 | 155000 | -75000 | 80000 |  |  |
|  | Разом по 2240 |  |  |  | 745500 | 270000 |  | 1015500 |  |  |
|  | Разом по 2610 |  |  |  | 0 | 137000 | 75000 | 212000 |  |  |
|  | Разом по 3132 |  |  |  | 1197400 | 0 |  | 1197400 |  |  |
|  | Разом по 3142 |  |  |  | 510000 | 0 |  | 510000 |  |  |
|  | Разом по 3210 |  |  |  | 0 | 49608 |  | 49608 |  |  |
|  | Секретар міської ради (підписано) С.О. Калашнік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Гирявець, Овчаренко |  |  |  |  |  |  |  |  |  |