## КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

# ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

# РІШЕННЯ

#### Від 27.03.2012 р.                                                 № 99

Про підготовку навчальних закладів

міста до нового 2012-2013 навчального

року

На виконання делегованих повноважень, зазначених в ст.41 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", з метою якісної  та своєчасної підготовки навчальних закладів міста до нового навчального року виконком Комсомольської міської ради

В И Р І Ш И В:

- Керівникам навчальних закладів:

  - Створити сприятливі умови для виконання робіт по реконструкції і ремонту приміщень та інженерних мереж.

  - Провести поточні ремонти груп, медичних кабінетів, класних кімнат, кабінетів, коридорів, рекреацій, спортивних залів та їдалень.

  - Забезпечити вихователів, вчителів та учнів шкіл відповідною методичною, навчальною літературою, документацією та підручниками згідно з державним замовленням.

  - До 15 червня 2012 року провести перевірку систем тепло-водопостачання та електромереж з оформленням відповідних актів та паспортів готовності до опалювального періоду.

  - Підготувати спортивні майданчики для занять з фізичної культури та провести ревізію спортивного обладнання.

  - До 10.08.2012 р. підготувати акти перевірки шкіл, до 31.08.2012 р. підготувати акти перевірки дошкільних та позашкільних навчальних закладів до початку 2012-2013 навчального року.

- Директору підприємства шкільного харчування «Орхідея» (Ліц Т.М.) провести ремонт та заміну (при необхідності) технологічного обладнання харчоблоків шкіл.

- Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Угнічеву Н.Д.

Міський голова               (підписано)                    С.А. Супрун

Інформація

про перелік об'єктів, які  потребують реконструкції та ремонту в 2012 році

Загальноосвітні навчальні заклади:

ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 – капітальний ремонт спортзалу, продовження робіт по реконструкції сантехвузлів (І поверх), інженерних  мереж, систем теплопостачання, водопостачання, заміна вікон.

ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 – завершення робіт по реконструкції  інженерних мереж,  систем теплопостачання, водопостачання , заміна вікон.

Гімназія ім.В.О.Нижниченка –  завершення робіт по реконструкції інженерних мереж систем водопостачання, теплопостачання, капітальний ремонт підлоги спортивного залу, капітальний ремонт покрівлі - 250 м2, заміна вікон.

ЗОШ І-ІІІ ступенів № 4 – капітальний ремонт підлоги (зал для приймання їжі, варильний, мийка посуду), коридору, інженерні мережі, систем теплопостачання, водопостачання, заміна вікон в спортивному залі.

НВК ім.Л.І.Бугаєвської – довиконання робіт по заміні вікон, реконструкція системи теплопостачання (підвальне приміщення).

ЗОШ І-ІІІ ступенів № 6 - заміна вікон в спортивному та актовому залах, реконструкція системи опалення, продовження робіт по реконструкції сантехвузлів ІІ поверху та інженерних мереж, систем водопостачання та каналізації.

НВЦ - заміна вікон та реконструкція інженерних мереж систем опалення та водопостачання.

Позашкільні навчальні заклади:

ДЮСШ № 2 – реконструкція чаші басейну (облицювання, заміна вітражів на енергозберігаючі, реконструкція машинного відділення та обладнання теплової підлоги.

ЦД та ЮТ – реконструкція інженерних мереж, систем опалення та водопостачання, заміна вікон .

Дошкільні навчальні заклади:

ДНЗ «Дзвіночок» - реконструкція інженерних мереж системи  водопостачання, продовження робіт по заміні вікон та утепленню стін .

ДНЗ «Росинка» - реконструкція інженерних мереж системи водопостачання, заміна вікон.

ДНЗ «Дюймовочка» - закінчення робіт по капітальному ремонту інженерних мереж системи опалення, водопостачання, заміна вікон.

ДНЗ «Чебурашка» - продовження робіт по реконструкції інженерних мереж систем теплопостачання та водопостачання, продовження робіт по заміні вікон та утепленню стін.

ДНЗ «Попелюшка» - продовження робіт по реконструкції інженерних мереж систем водопостачання, опалення, продовження робіт по заміні вікон та утеплення стін.

ДНЗ «Казка» - реконструкція інженерних мереж системи водопостачання, опалення, заміна вікон.

ДНЗ «Горобинка» - реконструкція інженерних мереж систем теплопостачання, водопостачання, каналізації, заміна вікон.

ДНЗ «Сонечко» - реконструкція інженерних мереж системи теплопостачання та  водопостачання.

ДНЗ «Золота рибка» - реконструкція інженерних мереж систем теплопостачання та водопостачання, вентиляції на харчоблоці, герметизація швів в панельних стінах, продовження робіт по капремонту ганків та заміні вікон.

Начальник міського

відділу освіти                                                                       І.В.Шошина

Виконавець: Омельянець Ю.В.