УКРАЇНА

КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

Від 26.02.2013 р.          				           № 64

Про результати фінансово-господарської

діяльності комунального житлово-

експлуатаційного підприємства № 4

за 9 місяців 2012 року

На виконання власних повноважень, зазначених у статті 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись рішенням двадцять дев’ятої сесії міської ради п’ятого скликання від 05.11.2008 «Про застосування контрактної форми трудового договору з керівником підприємства, що перебуває у комунальній власності територіальної громади міста Комсомольська» із змінами та доповненнями, виконавчий комітет Комсомольської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Звіт директора комунального житлово-експлуатаційного підприємства № 4 про результати фінансово-господарської діяльності підприємства за 9 місяців 2012 року взяти до відома (додається).

2. Рекомендувати міському голові продовжити строк дії контракту № 54 від 31.03.2011 з директором комунального житлово-експлуатаційного підприємства № 4 Прокопенко Тетяною Василівною з 01.04.2013 по 31.03.2014.

3. Управлінню житлово-комунального господарства (Василюк П.Б.) при розподілі бюджетних коштів у 2013 році врахувати доцільні пропозиції, що надані у пункті 3 Звіту директора комунального житлово-експлуатаційного підприємства № 4 про результати фінансово-господарської діяльності підприємства за 9 місяців 2012 року.

Міський голова				(підписано) 			С.А.Супрун

ЗВІТ

директора комунального житлово-експлуатаційного підприємства №4

про результати фінансово–господарської діяльності підприємства

за 9 місяців 2012 року

- Загальна інформація про підприємство

Комунальне житлово-експлуатаційне підприємство № 4 (далі – КЖЕП 
№ 4) діє на підставі статуту, зареєстрованого розпорядженням виконавчого комітету Комсомольської міської ради № 265 від 05.07.2010р.(нова редакція). Підприємство належить до комунальної власності територіальної громади міста.

Рішенням виконавчого комітету Комсомольської міської ради від 22.06.2010 № 293 КЖЕП № 4 визначено виконавцем послуг з управління багатоквартирних будинків.

Діяльність підприємства спрямована на:

- управління та обслуговування житлового фонду, який перебуває у комунальній власності територіальної громади м. Комсомольська;

- забезпечення нормального функціонування жилих будівель та прибудинкових територій протягом усього періоду їх використання за призначенням.

КЖЕП №4 обслуговує 41 житловий будинок (3 749 квартир), з яких:

- двоповерхові – 8,

- триповерхові – 5,

- п’ятиповерхові  -  5,

- дев’ятиповерхові  -  23.

Загальна площа житлових будинків  складає 200,9 тис. м2, з яких 177,7 тис. м2 – в приватній власності, 23,2 тис.м2 – у комунальній.

23 житлових будинка обладнані ліфтами, в яких знаходяться 68 ліфтів.

21 житловий будинок обладнані сміттєпроводами, в яких знаходяться 58 сміттєзбірників.

Послуги надаються мешканцям житлових будинків з урахуванням встановленого рішенням виконавчого комітету Комсомольської міської ради тарифу на послуги з утримання житлових будинків та прибудинкових територій окремо за кожним будинком.

До переліку послуг відноситься:

- прибирання сходових кліток;

- прибирання прибудинкової території;

- прибирання підвалів;

- прибирання технічних поверхів;

- технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем тепло-, водопостачання, водовідведення, зливової каналізації та поточний ремонт інженерних систем і технічних пристроїв;

- дератизація;

- дезінсекція;

- обслуговування димовентиляційних каналів;

- поточний ремонт конструктивних елементів будинків ( сходових клітин) та ремонт обладнання спортивних,  дитячих і господарських  майданчиків;

- поливання дворів, клумб, газонів;

- підготовка житлового будинку до експлуатації в осінньо-зимовий період;

- технічне обслуговування внутрішньобудинкових мереж електропостачання;

- освітлення місць загального користування, підвалів;

- електропостачання для ліфтів;

- інші ( покрівельні роботи та утримання внутрішньоквартальних проїздів).

- Аналіз фінансово-господарської діяльності КЖЕП № 4

Джерелами формування майна та коштів КЖЕП № 4 є:

- майнові внески власника;

- доходи, отримані від господарської діяльності;

- інші джерела, які не суперечать чинному законодавству України;

- бюджетні кошти.

Структура доходів і витрат КЖЕП № 4

| № з/п | Показники | Один. виміру | 9 місяців 2012 року |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Нарахов. | Сплачено |
| 1. | Дохід від всієї діяльності, у тому числі: | тис.грн. | 3913,2 | 3878,5 |
|  | 1. Дохід від операційної діяльності по наданню послуг з утримання будинків і прибудинкових територій , у т.ч.: | тис.грн. | 3913,2 |  |
|  | - дохід від реалізації | тис.грн. | 1691,4 | 1660,6 |
|  | - інші операційні доходи | тис.грн. | 2221,8 | 2217,9 |
|  | 2. Інші доходи | тис.грн. | 0 | 0 |
| 2. | Витрати разом, у тому числі: | тис.грн. |  | 3724,3 |
|  | 1. Витрати на виробництво, у т.ч.: | тис.грн. |  | 3685,6 |
|  | - матеріальні витрати | тис.грн. |  | 564,2 |
|  | - витрати на оплату праці | тис.грн. |  | 1037,5 |
|  | - відрахування на соц. заходи | тис.грн. |  | 380,5 |
|  | - амортизація | тис.грн. |  | 1677,5 |
|  | - інші витрати | тис.грн. |  | 25,9 |
|  | 2. Податок на прибуток | тис.грн. |  | 38,7 |
| 3. | Прибуток (+), збиток (-) - чистий (балансовий) - фактичний | тис.грн. тис.грн. | + 188,9 +154,2 |  |
| 4. | Середньооблікова чисельність працю-ючих в еквіваленті повної зайнятості | чол. | 44 |  |
| 5. | Середньомісячна зарплата | грн. | 2653,03 |  |
| 6. | Дебіторська заборгованість станом на 01.10.2012 всього, з неї: | тис.грн. | 475,9 |  |
|  | - населення безпосередньо | тис.грн. | 340,2 |  |
| 7. | Поточні зобов’язання станом 01.10.2012 | тис.грн. | 230,7 |  |

Собівартість 1 кв. м в цілому по підприємству за 9 місяців 2012 року складає – 1,53 грн., у т.ч. по  будинках:

- 5-ти поверхові - 1,50 грн.;

- 9-ти поверхові - 1,55 грн.

За звітний період, з метою утримання житлового фонду до опалювального сезону 2011-2012 рр. підприємством було виконано наступні роботи:

| № з/п | Найменування робіт | Один. вимір. | Обсяг робіт | Вартість тис.грн. | Виконано робіт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | обсяг | вар.тис. грн. |
| 1. | Комплексна підготовка будинків до опалювального періоду | буд. | 41 | - | 41 | - |
| 2. | Промивка систем опалюван. | буд. | 11 | 25,0 | 11 | 25,0 |
| 3. | Ремонт покрівлі: |  |  |  |  |  |
|  | - поточний ремонт | буд/м2 | 4/100 | 2,5 | 4/100 | 2,5 |
|  | - капітальний ремонт | буд/м2 | 3/3635 | 289,0 | 3/3635 | 289,0 |
| 4. | Заміна труб |  |  |  |  |  |
|  | - поточний ремонт | буд/п.м | 9/500 | 25,2 | 9/500 | 25,2 |
|  | - капітальний ремонт | буд/п.м | 2/707 | 182,9 | - | - |
| 5. | Ремонт швів |  |  |  |  |  |
|  | - поточний ремонт | п.м. | - | - | - | - |
|  | - капітальний ремонт | п.м. | 2021 | 51,8 | 740 | 19,0 |
| 6. | Ізоляція трубопроводу |  |  |  |  |  |
|  | - поточний ремонт | п.м. | - | - | - | - |
|  | - капітальний ремонт | п.м. | - | - | - | - |
| 7. | Ревізія запірної арматури |  |  |  |  |  |
|  | - холодне водопост. | буд/шт | 41/1200 | 17,0 | 41/1200 | 17,0 |
|  | - гаряче водопост. | буд/шт | 41/1200 | 17,0 | 41/1200 | 17,0 |
|  | - опалення | буд/шт | 41/1130 | 15,0 | 41/1130 | 15,0 |
|  | - заміна засувок | буд/шт | 7/8 | 2,0 | 7/8 | 2,0 |
| 8. | Ремонт теплообмін. | шт | - | - |  |  |
| 9. | Загально будів.роботи: |  |  |  |  |  |
|  | - ремонт вимощень | м2 | 120 | 3,0 | 100 | 2,5 |
|  | - ремонт цоколів | м2 | 80 | 4,0 | 60 | 3,0 |
| 10. | Закриття елеватор. вузл. | шт | 10 | 1,5 | 10 | 1,5 |
| 11. | Утеплення житлових буд. |  |  |  |  |  |
|  | - ремонт дверей | буд/дв. | 30/40 | 2,5 | 30/40 | 2,5 |
|  | - скління вікон | буд/м2 | 20/50 | 3,0 | 20/154 | 13,3 |
| 12. | Ремонт козирків | шт | 7 | 2,0 | 6 | 1,7 |
| 13. | Завезення посип.матеріалу | м3 | 12 | 0,4 | 4 | 0,1 |
| 14. | Інші роботи, в т.ч. |  |  |  |  |  |
|  | впорядкування водостоків та систем зливної каналізації ж.буд. | буд. | 41 | 35,0 | 41 | 35,0 |
|  | закриття виходів на кровлю та тех. підпілля | буд. | 35 | 4,0 | 35 | 4,0 |
|  | проведення дезинфекції, дератизації приміщень теплових пунктів | буд. | 41 | 8,0 | 41 | 20,7 |
|  | ремонт, придбання інвентарю для працівників комплексного прибирання |  |  | 12,0 |  | 12,0 |
|  | планові профілактичні роботи на внутр. будинкових системах енергоживлення | буд. | 30 | 9,0 | 30 | 9,0 |
|  | Всього: |  |  | 711,8 |  | 504,3 |

Відповідно до намічених заходів КЖЕП № 4 вчасно підготувало до початку опалювального періоду 2011-2012 рр. всі житлові будинки, із затвердженням державним інспектором по Полтавській області паспортів готовності.

У Додатку 1 наведено вартість фактично наданих послуг для забезпечення належного санітарно-гігієнічного та технічного стану кожного житлового будинку, які обслуговує КЖЕП № 4.

У Додатку 2 приведена таблиця фактичної оплати послуг з утримання будинків та прибудинкової території споживачами по кожному житловому будинку.

КЖЕП № 4 повсякчасно веде роботу з боржниками. Із рознесених попереджень, у кількості – 1350 шт., на суму – 495 тис. грн., погасили борги на суму 138,0 тис. грн., не доводячи справ до судового провадження. До суду подано 240 заяв про видачу судового наказу на суму 157,2 тис. грн., з них борг погашено на суму 73,8 тис. грн.

За рахунок міського бюджету підприємством у 2012 році було придбано:

- стаціонарні урни на загальну суму 32,9 тис. грн.;

- встановлено аншлаги на всі житлові будинки.

Крім того, в зв’язку з буревієм, який стався в місті в червні місяці, за рахунок міського бюджету було виконано ряд заходів щодо ліквідації наслідків на загальну суму 116,1 тис. грн. та екологічного фонду на загальну суму 
94,3 тис. грн.

- Проблеми та пропозиції щодо утримання житлового фонду

Передумовою забезпечення відповідної експлуатаційної якості утримання житлового фонду являється своєчасне проведення капітального ремонту всіх його конструктивних елементів та інженерного обладнання, яке забезпечує функціонування його протягом всього періоду використання за призначенням.

Щорічно, за рахунок коштів міського бюджету, передбачених програмою «Капітальний ремонт житлового фонду», виконується значний обсяг робіт по капітальному ремонту житлових будинків міста.

Проте, наряду із позитивними тенденціями збільшення обсягів капітальних ремонтів та реконструкції, бюджетних вкладень в обслуговування житлових будинків та благоустрій прибудинкових територій, існують певні проблеми з утримання житлового фонду, які потребують вирішення на рівні міської влади:

- Із-за низької заробітної плати, відсутністю службового житла, непривабливістю професії, не вирішено питання забезпечення кадрами робітників з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями.

- Вкрай зношена система інженерних мереж водопостачання та теплопостачання на технічних поверхах житлових будинків типу ДБК, що викликає справедливі нарікання споживачів верхніх поверхів.

- Внутрішньбудинкові мережі електропостачання потребують значних капіталовкладень для реконструкції в зв’язку з збільшенням навантаження.

- У результаті довгострокової експлуатації в 9-ти поверхових житлових будинках сміттєкамери у незадовільному стані.

- Збільшення протягом останніх років кількості індивідуальних транспортних засобів у громадян міста привело до необхідності збільшення кількості стоянок («карманів) біля житлових будинків.

- Малі архітектурні форми потребують у більшості своїй заміни та встановлення нових.

- На належному  рівні не вирішено питання збору та вивезення будівельних відходів, що в свою чергу приводе до захаращування контейнерних майданчиків.

- Транспортні засоби (крім трактора, який придбано за рахунок міського бюджету у 2011р.). повність зношені та не підлягають до подальшої експлуатації.

Директор КЖЕП № 4			(підписано) 		Т.В. Прокопенко

|  |  |  |  |  |  | Додаток 1 до звіту директора |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вартість фактично наданих послуг для забезпечення належного санітарно-гігієнічного та технічного стану кожного житлового будинку, які обслуговує КЖЕП №4 за період з 01.01.2012р.-30.09.2012р. |  |  |  |  |  |  |  |
| Адреса | № будинку | Загальна площа, м2 | Електропостачання , грн. |  | Матеріальні витрати | Утримання будинку, грн. | Собівартість |
|  |  |  | ліфти | місця загального користування | грн. | Всього: | 1м2 |
| 5-поверхові |  |  |  |  |  |  |  |
| Добровольського | 41 | 2738,2 | 0 | 1547,97 | 1139,22 | 37305,91 | 1,514 |
| Добровольського | 49 | 4352,3 | 0 | 1036,34 | 1641,78 | 57703,67 | 1,473 |
| Добровольського | 53 | 2688,6 | 0 | 901,06 | 1803,80 | 36696,40 | 1,517 |
| Зелена | 2 | 825,4 | 0 | 0 | 131,00 | 10566,52 | 1,422 |
| Крилова | 3 | 835,5 | 0 | 1253,39 | 212,96 | 12029,18 | 1,600 |
| Крилова | 5 | 827,5 | 0 | 417,7 | 220,60 | 11162,22 | 1,498 |
| Леніна | 46 | 2673,6 | 0 | 905,31 | 1120,58 | 35828,05 | 1,489 |
| Леніна | 48 | 2693,00 | 0 | 1678,08 | 1587,60 | 37312,86 | 1,559 |
| Леніна | 24 | 407,04 | 0 | 78,13 | 224,80 | 5448,97 | 1,497 |
| Озерна | 24Б | 400,00 | 0 | 26,45 | 81,54 | 5165,08 | 1,435 |
| Озерна | 24В | 650,40 | 0 | 242,90 | 125,72 | 8591,47 | 1,468 |
| Озерна | 36 | 838,9 | 0 | 354,77 | 423,35 | 11384,19 | 1,518 |
| Озерна | 38 | 834,5 | 0 | 465,12 | 201,32 | 11216,89 | 1,493 |
| Озерна | 4 | 1120,2 | 0 | 768,51 | 262,55 | 15193,54 | 1,507 |
| Озерна | 6 | 1105,4 | 0 | 112,78 | 203,69 | 14291,84 | 1,437 |
| Хвойная,16 | 16 | 1422,6 | 0 | 942,1 | 505,44 | 19433,27 | 1,518 |
| Шевченко | 9 | 1107,1 | 0 | 410,7 | 249,95 | 15749,32 | 1,528 |
| Шевченко | 11 | 1145,6 | 0 | 568,78 | 696,96 | 14657,51 | 1,471 |
| ВСЬОГО |  | 26665,84 | 0 | 11710,09 | 10832,86 | 359736,89 | 1,50 |
| 9-поверхові |  |  |  |  |  |  |  |
| Добровольського | 35 | 7506,1 | 1662,88 | 4471,84 | 2718,70 | 103751,96 | 1,536 |
| Добровольського | 37 | 4241,7 | 1806,06 | 11337,38 | 1062,41 | 67833,03 | 1,777 |
| Добровольського | 47 | 3796,9 | 1000,77 | 4437,18 | 1404,54 | 54846,19 | 1,605 |
| Добровольського | 51 | 7538 | 2203,70 | 3627,33 | 2171,83 | 103304,76 | 1,523 |
| Добровольського | 55 | 3751,5 | 693,42 | 2289,73 | 1371,30 | 51784,07 | 1,534 |
| Добровольського | 59 | 7721,4 | 1895,74 | 3722,48 | 2823,06 | 106061,85 | 1,526 |
| Конституції | 36 | 7584,3 | 4139,57 | 4538,72 | 1644,86 | 106210,40 | 1,556 |
| Конституції | 40 | 8323,9 | 2826,90 | 2753,33 | 2509,51 | 113327,63 | 1,513 |
| Конституції | 42 | 8435,4 | 3387,17 | 3039,70 | 2371,23 | 115445,64 | 1,521 |
| Конституції | 46 | 7901,9 | 3151,26 | 1864,74 | 2108,78 | 107027,43 | 1,505 |
| Леніна | 42 | 13338,1 | 4080,59 | 8161,18 | 5554,12 | 186427,71 | 1,553 |
| Леніна | 54 | 15741,9 | 9185,06 | 4878,90 | 8293,74 | 221380,35 | 1,563 |
| Леніна | 62 | 7582,8 | 1930,40 | 3861,71 | 2406,04 | 104066,43 | 1,525 |
| Леніна | 64 | 7607,4 | 2239,87 | 4479,74 | 2905,77 | 105804,69 | 1,545 |
| Леніна | 67 | 9328,5 | 3979,06 | 2684,62 | 4321,18 | 128913,99 | 1,535 |
| Леніна | 73 | 7524,4 | 1182,56 | 4462,72 | 3200,81 | 103975,65 | 1,535 |
| Леніна | 77 | 7996,5 | 3383,52 | 2681,89 | 2316,11 | 109479,58 | 1,521 |
| Леніна | 79 | 7573,6 | 3971,46 | 2511,95 | 2714,97 | 104950,35 | 1,545 |
| Леніна | 83 | 7592,7 | 2469,09 | 4057,79 | 4557,02 | 107076,43 | 1,567 |
| Леніна | 89 | 7986 | 6612,91 | 749,97 | 2270,60 | 110598,31 | 1,539 |
| Миру | 20 | 4022,74 | 1354,93 | 2035,28 | 1136,42 | 55385,59 | 1,538 |
| Миру | 22 | 3920,4 | 1376,82 | 1192,59 | 1065,80 | 53200,20 | 1,528 |
| Першопрохідців | 3 | 7251,2 | 1732,80 | 3035,74 | 1285,14 | 97729,57 | 1,508 |
| ВСЬОГО |  | 174267,34 | 66266,54 | 86876,51 | 62213,94 | 2418581,81 | 1,55 |
| РАЗОМ |  | 200933,18 | 66266,54 | 98586,60 | 73046,80 | 2778318,70 | 1,53 |

Додаток 2 до звіту директора

| Адреса |  | Нараховано | Сплачено | % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | грн. | грн. |  |  |
| Добровольського,35 |  | 88511,11 | 89754,42 | 101,4 |  |
| Добровольського,37 |  | 73965,47 | 71739,82 | 96,99 |  |
| Добровольського,41 |  | 39002,68 | 39141,78 | 100,36 |  |
| Добровольського,47 |  | 51863,51 | 52091,77 | 100,44 |  |
| Добровольського,49 |  | 58699,87 | 56988,08 | 97,08 |  |
| Добровольського,51 |  | 89808,37 | 86432,47 | 96,24 |  |
| Добровольського,53 |  | 38468,31 | 36981,99 | 96,14 |  |
| Добровольського,55 |  | 45347,22 | 43301,36 | 95,49 |  |
| Добровольського,59 |  | 100839,05 | 100429,73 | 99,59 |  |
| Зелена,2 |  | 6230,76 | 5828,06 | 93,54 |  |
| Крилова,3 |  | 9831,1 | 10433,63 | 106,13 |  |
| Конституції,36 |  | 94350,08 | 94981,79 | 100,67 |  |
| Конституції,40 |  | 106517,76 | 106285,16 | 99,78 |  |
| Конституції,42 |  | 108740,64 | 107140,15 | 98,53 |  |
| Конституції,46 |  | 105766,96 | 106388,03 | 100,59 |  |
| Крилова,5 |  | 9581,05 | 9379,4 | 97,9 |  |
| Леніна,42 |  | 178390,42 | 174299,76 | 97,71 |  |
| Леніна,46 |  | 34450,8 | 34026,13 | 98,77 |  |
| Леніна,48 |  | 36842,3 | 35709,05 | 96,92 |  |
| Леніна,54 |  | 204676,46 | 204828,45 | 100,07 |  |
| Леніна,62 |  | 99836,85 | 100732,59 | 100,9 |  |
| Леніна,64 |  | 93992,32 | 92166,67 | 98,06 |  |
| Леніна,67 |  | 125628,96 | 126153,18 | 100,42 |  |
| Леніна,73 |  | 94681,81 | 90355,7 | 95,43 |  |
| Леніна,77 |  | 99814,2 | 98647,98 | 98,83 |  |
| Леніна,79 |  | 90992,25 | 92090,65 | 101,21 |  |
| Леніна,83 |  | 98730,8 | 98863,08 | 100,13 |  |
| Леніна,89 |  | 124975,93 | 98,51 | 92,7 |  |
| Миру,20 |  | 56141,86 | 57040,82 | 101,6 |  |
| Миру,22 |  | 52058,47 | 51061,54 | 98,08 |  |
| Озерна,24А |  | 5313,69 | 4333,19 | 81,55 |  |
| Озерна,24б |  | 5413,1 | 6121,66 | 113,09 |  |
| Озерна,24В |  | 9332,95 | 8788,4 | 94,17 |  |
| Озерна,36 |  | 11139,66 | 10963,96 | 98,42 |  |
| Озерна,38 |  | 11225,44 | 11091,49 | 98,81 |  |
| Озерна,4 |  | 13335,51 | 12225,2 | 91,67 |  |
| Озерна,6 |  | 14287,82 | 14388,23 | 100,7 |  |
| Першопрохідців,3 |  | 107246,27 | 106537,9 | 99,34 |  |
| Хвойна,16 |  | 31455,93 | 28632,99 | 91,03 |  |
| Шевченко,11 |  | 13944,73 | 13480,18 | 112,6 |  |
| Шевченко,9 |  | 10895,44 | 9942,65 | 91,26 |  |
| Всього: |  | 2654215,03 | 2624755,02 | 98,9 |  |